ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 27.01.2025 | № | 10 |
| --- | --- | --- | --- |

182300 г. Пустошка

| О продлении срока реализации и внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Пустошкинскинский район» «Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории муниципального образования Пустошкинский район», обеспечивающего безопасное дорожное движение» |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Пустошкинский район», утвержденным постановлением Администрации Пустошкинского района от 30.09.2015 года № 146, распоряжением Администрации Пустошкинского района от 08.09.2020 г. № 329 «О перечне муниципальных программ муниципального образования «Пустошкинский район» (с изменениями от 25.12.2024 г.№ 590), решением Собрания депутатов Пустошкинского района от 16.12.2024 года № 165 «О бюджете муниципального образования «Пустошкинский район» на 2025 год и плановый период 2026 - 2027 годов» Администрация Пустошкинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Продлить срок реализации муниципальной программы муниципального образования «Пустошкинский район» «Развитие и содержание дорожного  хозяйства на территории  муниципального образования «Пустошкинский район», обеспечивающего безопасное дорожное движение», утвержденной постановлением Администрации  Пустошкинского района от 04.02.2022 г. № 26, до 2027года.

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и содержание дорожного  хозяйства на территории муниципального образования «Пустошкинский район», обеспечивающего безопасное дорожное движение» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Финансовому управлению Администрации Пустошкинского района предусмотреть объемы финансирования муниципальной программы на 2021 - 2027 гг.

- Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» http://pravo.pskov.ru и разместить на официальном сайте муниципального образования «Пустошкинский район» https://pustoshka.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.    Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

5.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  района                                                                                    Ю.Э. Кравцов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Пустошкинского района

от  04.02.2022 г.  № 26

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории муниципального образования   «Пустошкинский район », обеспечивающего безопасное дорожное движение»

(новая редакция)

г. Пустошка,   2025 г.

| РАЗДЕЛ I . Паспорт муниципальной программы Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Пустошкинский район », обеспечивающего безопасное дорожное движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории муниципального образования« Пустошкинский район », обеспечивающего безопасное дорожное движение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Пустошкинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Финансовое управление Администрации Пустошкинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | 1. Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Пустошкинского района 2.Комитет по образованию, культуре и спорту Администрации Пустошкинского района. 3.Комитет по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Администрации Пустошкинского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | 1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании и повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия | 1Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 2. Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) Доля детского дорожно-транспортного травматизма от общего количества ДТП- %. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано нарушением ПДД со стороны пешеходов, от общего количества дорожно-транспортных происшествий -%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021 – 2027 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего (тыс. руб.) | 2021 год (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) | 2023 год (тыс. руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) | 2026 год (тыс.руб) | 2027 год (тыс.руб) |
|  | федеральный бюджет |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 96366,0 | 12 048,0 | 12 223,0 | 12 893,0 | 19372,0 | 13173,0 | 13281,0 | 13376,0 |
|  | местный бюджет | 84296,2 | 3 224,0 | 9 548,9 | 9 304,0 | 15954,3 | 15908,0 | 13377,0 | 16980,0 |
|  | всего по источникам | 180662,2 | 15 272,0 | 21 771,9 | 22 197,0 | 35326,3 | 29081,0 | 26658,0 | 30356,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения 7 км. 2.Доля детского дорожно-транспортного травматизма от общего количества ДТП-3%. 3. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано нарушением ПДД со стороны пешеходов, от общего количества дорожно-транспортных происшествий- 3%. |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ II. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Одной из важнейших целей социально-экономического развития Пустошкинского района является создание благоприятных условий для обеспечения потребностей населения в комфортном проживании на территории муниципального образования «Пустошкинский район».

Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу автомобильного транспорта, они находятся в совместном пользовании населением, местными предприятиями и оказывают влияние на экономику района.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Пустошкинский район» составляет 207,51 км.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов. Ежегодно выполняются мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог, проездов и элементов обустройства улично-дорожной сети муниципального образования «Пустошкинский район».

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог района были выше темпов восстановления и развития, что было обусловлено высоким ростом парка автотранспортных средств, интенсивности движения на опорной сети автомобильных дорог общего пользования, а также увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей. Данный факт способствует снижению уровня безопасности дорожного движения, инвестиционной и туристической привлекательности района.

По результатам обследований ежегодно выявляются недостатки эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, которые негативно влияет на безопасность дорожного движения.

Повышения безопасности дорожного движения позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Таким образом, без реализации неотложных мер по повышению качества развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта, нельзя обеспечить комфортное проживание населения в районе.

Применение программного метода поэтапного решения проблемы обеспечит повышение качества услуг, предоставляемых пользователям улично-дорожной сети, за счет улучшения транспортно-эксплуатационного состояния, уровня обустройства и роста пропускной способности автомобильных дорог, а также создания развитой, современной и инвестиционной привлекательности муниципального образования «Пустошкинский район».

Основными рисками, возникающими при использовании программно-целевого метода, являются риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации и принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования Программы, а также макроэкономические риски.

В случае необходимости планируется ежегодно производить корректировку мероприятий Программы с перераспределением объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных задач и изменения макроэкономической ситуации.

РАЗДЕЛ III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Подпрограмма муниципальной программы «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании и повышение безопасности дорожного движения»;

Основной целью Программы является:

-обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и приведение их в нормативное состояние;

-повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вследствие улучшения дорожных условий;

РАЗДЕЛ IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на 6 лет  – с 2021 по 2026 год включительно. Заявленный срок является оптимальным для реализации запланированных мероприятий и решения поставленных задач.

РАЗДЕЛ V. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих достижение указанных целей и решение поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы

Развитость улично-дорожной сети, качество дорог, обеспечение чистоты дорог и улиц - неизменные атрибуты современного развитого муниципального образования. Таким образом, реализация Программы будет способствовать социально-экономическому развитию муниципального образования «Пустошкинский район», улучшению качества жизни населения. В результате реализации мероприятий муниципальной программы произойдет увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения до 7 км., что обеспечит безопасное и бесперебойное движение автотранспорта на дорогах общего пользования местного значения.

РАЗДЕЛ VI. Обоснование включения подпрограмм и ведомственных целевых программ в состав муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из подпрограммы: «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании и повышение безопасности дорожного движения» (приложение № 1 к настоящей муниципальной программе)

РАЗДЕЛ VII. Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы

1.«Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании и повышение безопасности дорожного движения»

Основные мероприятия :

- «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании»

-«Повышение безопасности дорожного движения»

Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель или участник) | Срок реализации (гг.) | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании и повышение безопасности дорожного движения» |  | Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Пустошкинского района; Финансовое управление Администрации Пустошкинского района | 2021- 2027 | 17038,6 | 21387,0 | 22197,0 | 35326,3 | 29081,0 | 26658,0 | 30356,0 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, повышение безопасности дорожного движения; ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы |  |  |  |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Основное мероприятия |  | «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» |  | 2021 –2027 | 16938,6 | 21287,0 | 22097,0 | 35226,03 | 28981,0 | 26558,0 | 30256,0 |  | Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности |  | 2021 –2026 | 3487,6 | 7000,0 | 7073,8 | 9701,6 | 8674,9 | 9142,8 | 12744,9 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2021 – 2027 | 650,00 | 1940,5 | 2000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,00 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. |  | Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  | 2021- 2027 | 12673,00 | 12223,0 | 12893,00 | 11749,00 | 13173,00 | 13281,0 | 13376,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4. |  | Софинансирование за счет средств муниципального образования на осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  | 2021 2027 | 128,00 | 123,5 | 130,2 | 118,7 | 133,1 | 134,2 | 135,1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.Основное мероприятия |  | "Повышение безопасности дорожного движения" |  | 2021 2027 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  | Нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы |  |  |  |

РАЗДЕЛ X. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 2,5%

Полнота выполнения принятых обязательств будет являться показателем уровня реализации муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Соисполнители, участники программы | Срок |  | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | Всего | федера-льный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании и повышение безопасности дорожного движения» | Ответственный исполнитель – Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Пустошкинского района Соисполнитель –Финансовое управление Администрации Пустошкинского района;Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Пустошкинского района. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. | 17038,6 21387,0 22197,0 35326,3 29081,0 26658,0 30356,0 | - - | 12673,0 12223,0 12893,0 11749,0 13173,0 13281,0 13376,0 | 4365,6 9164,0 9304,0 23578,0 15908,0 13377,0 16980,0 | - - - - - - | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, повышение безопасности дорожного движения; ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| Основное мероприятие 1.1 «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» | Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Пустошкинского района; Финансовое управление Администрации Пустошкинского района;Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Пустошкинского район | 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. | 16938,6 21387,0 22097,0 35226,3 28981,0 26558,0 30256,0 | - | 12673,0 12223,0 12893,0 11749,0 13173,0 13281,0 13376,0 | 4265,6 9164,0 9204,0 23478,0 15808,0 13277,0 16880,0 | - |  |
| Основное мероприятие 1.2 Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Пустошкинского района; Комитет по образованию, культуре и спорту Администрации Пустошкинского района. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. | 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. | 100 100 100 100 100 100 |  | - - - | 100 100 100 100 100 100 |  |  |

| ПЕРЕЧЕНЬ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Подпрограмма « Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании и повышение безопасности дорожного движения » |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании и повышение безопасности дорожного движения» | Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Пустошкинского района | 1. Полнота выполнения принятых обязательств | 2021 - 100.00 % 2022 - 100.00 % 2023 - 100.00 % 2024- 100,00% 2025 - 100,00% 2026 – 100,00% 207-100,00% |  |
| 1.2 | Основное мероприятие « Повышение безопасности дорожного движения » | Администрация Пустошкинского района; Комитет по образованию, культуре и спорту Администрации Пустошкинского района. | 1. . Полнота выполнения принятых обязательств | 2021 - 100.00 % 2022 - 100.00 % 2023- 100.00 % 2024- 100,00% 2025 - 100,00% 2026 -100,00% 2027-100,00% |  |

| ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия |  | Показатели |  | Единица измерения |  | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма « Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании и повышение безопасности дорожного движения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения приведенных в нормативное состояние |  | км. |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 1.1.2. | Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км. |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 1.1.2. | Софинансирование дорожной деятельности, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  | Выполнение мероприятия |  | % |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие « Повышение безопасности дорожного движения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Повышение безопасности дорожного движения |  | Выполнение мероприятия |  | % |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |

Приложение №1

к муниципальной программе

Развитие и содержание дорожного хозяйства

на территории МО« Пустошкинский район »,

обеспечивающего безопасное

дорожное движение

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Развитие и содержание дорожного хозяйства на территории МО « Пустошкинский район », обеспечивающего безопасное дорожное движение |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании и повышение безопасности дорожного движения |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Пустошкинского района; Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству |
| Соисполнители подпрограммы (при наличии- исполнители мероприятий подпрограммы) | Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Пустошкинского района; Финансовое управление Администрации Пустошкинского района; |
| Цель (цели) подпрограммы муниципальной программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшение качества организации безопасности дорожного движения в муниципальном образовании |
| Задачи подпрограммы | Развитие автомобильных дорог общего пользования значения и организация безопасности дорожного движения в муниципальном образовании |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | 1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Пустошкинского района 2.Доля детского дорожно-транспортного травматизма от общего количества ДТП 3. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано нарушением ПДД со стороны пешеходов, от общего количества дорожно-транспортных происшествий 4. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2021-2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований по подпрограмме | Объем финансирования составляет: 2021 год -17038,6 тыс. руб. 2022 год- 21771,9 тыс. руб. 2023 год- 22197,0 тыс. руб. 2024 год- 35326,3 тыс. руб. 2025 год- 29081,0 тыс. руб. 2026 год- 26658,0 тыс. руб. 2027 год -30356,0 тыс.руб. |
|  | Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет: 2021 год -12673,0 тыс. руб. 2022 год- 12223,0 тыс. руб. 2023 год- 12893,0 тыс. руб. 2024 год- 19372,0 тыс. руб. 2025 год- 13173,0 тыс. руб. 2026 год -13281,0 тыс. руб. 2027 год -13376,0 тыс. руб. |
|  | Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет: 2021 год -4365,6 тыс. руб. 2022 год- 9164,0 тыс. руб. 2023 год-9304,0 тыс. руб. 2024 год- 15954,0 тыс. руб. 2025 год- 15908,0 тыс. руб. 2026 год -13377,0 тыс. руб. 2027 год- 16980,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения между поселениями в границах Пустошкинского района- 207,51км 2.Доля детского дорожно-транспортного травматизма от общего количества ДТП-4% 3. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано нарушением ПДД со стороны пешеходов, от общего количества дорожно-транспортных происшествий-5% 4.Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) -40% |

Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Существующая сеть автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района не соответствует растущим потребностям сельскохозяйственных товаропроизводителей, тормозит формирование в аграрном секторе рыночной инфраструктуры и препятствует организации выездных форм социального обслуживания  населения, развитию торгово-бытового и других видов сервиса. Комплексное обследование муниципальных автомобильных дорог в 2023 с году показало, что общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения между поселениями в границах Пустошкинского района  составляет - 207,51 км, в том числе:

- асфальтобетонных – 4,9 км;

- ПГС –186,02 км;

- грунтовых – 16,59 км;

Основными причинами ДТП являются неверная оценка водителями дорожной обстановки, погодных условий, превышение установленной скорости, выезд на полосу встречного движения. Увеличение количества транспортных средств, снижение объемов и темпов строительства и реконструкции дорог, несоответствие уровня их обустройства и сервисного обслуживания современным требованиям, неудовлетворительная работа служб эксплуатации дорог привели к снижению безопасности дорожного движения.

Уменьшить уровень аварийности, человеческие и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса законодательных, экономических, организационных, технических и воспитательных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Эффективность самих мероприятий во многом будет зависеть от объемов необходимого целевого финансирования.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Целью подпрограммы является сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании.

Достижение поставленной цели обеспечивается за счет решения следующей задачи:

- приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, обеспечивающее комфортное и беспрепятственное передвижение по ним.

Показателем реализации подпрограммы будет доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основные пути решения программных задач:

- разработка и реализация эффективного экономического механизма, обеспечивающего содержание и эксплуатацию автомобильных дорог муниципального образования на уровне нормативных требований;

- выполнение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог для обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения, надежности автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства;

-сформировать безопасное поведение участников дорожного движения и предупредить детский дорожно-транспортный травматизм.

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п |  | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год 2024 | текущий год 2025 | очередной год 2026 г |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Пустошкинский район" Псковской области на 2021-2024 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании и повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Пустошкинского района | км | 207,51 | 207,51 | 207,51 |
|  | 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | км | 2 | 2 | 2 |
|  | 1.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним | кв.м | 4000 | 7000 | 10000 |
|  | 1.4. | Доля детского дорожно-транспортного травматизма от общего количества ДТП | % | 2 | 2 | 0 |
|  | 1.5. | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершение которых было вызвано нарушением ПДД со стороны пешеходов, от общего количества дорожно-транспортных происшествий | % | 5 | 4 | 4 |
|  | 1.6. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения) | % | 40 | 45 | 50 |

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы рассчитана– с 2021 по 2027 год включительно. Заявленный срок является оптимальным для реализации запланированных мероприятий и решения поставленных задач.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В составе подпрограммы входит одно основное мероприятие «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании».

Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализованных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |
|  | Цель 1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и улучшения качества организации безопасности дорожного движения в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и организация безопасности дорожного движения в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании | Администрация Пустошкинского района; Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству; Финансовое управление Администрации Пустошкинского района;Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2021 – 2027 | Областной бюджет Местный бюджет Иные источники | 9868,0 | 21287,0 | 22097,0 | 35226,3 | 28981,0 | 26558,0 | 30256,0 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, ; ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многокв. домов |
|  | Основное мероприятие 1.2 Повышение безопасности дорожного движения | Администрация Пустошкинского района; Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству; Финансовое управление Администрации Пустошкинского района; | 2021– 2025 | Местный бюджет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | повышение безопасности дорожного движения |

Методика оценки эффективности подпрограммы

Результат реализации подпрограммы, ее эффективность оценивается по достижению следующего значения:

- Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения)-50