ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

#### МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 10.07.2013г. | № | 146 |
| --- | --- | --- | --- |

182300 г. Пустошка

О внесении изменений в Программу «Комплексное развитие системы коммунальных мероприятий по муниципальному образованию «Пустошкинский район на 2011-2013г.г»

В целях обеспечения бесперебойного водоснабжения населения, проживающего по ул. Революции, питьевой водой и на основании выполнения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дорожного полотна  улицы Революции, Администрация Пустошкинского района постановляет:

Внести следующие изменения в Программу «Комплексное развитие системы коммунальных мероприятий по муниципальному образованию «Пустошкинский район на 2011-2013г. г», утвержденную Постановлением Главы района от 06.12.2010 № 170 (с изменениями от 26.07.2011 № 124, от 06.03.2012г. № 36, от 20.08.2012г. № 132, от 15.02.2013г. № 32, от 31.05.2013г. № 122):

- Подраздел «Программные мероприятия» раздела 7 «Контроль за реализацией программы в пункте «Мероприятия по лицензированию скважин» дополнить пунктом «Мероприятия по ремонту водопровода по улице Революции»

| Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ | Источник финансирования Обл. бюджет Район.бюджет Собств. ср-ва |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт водопровода по ул. Революции |  | 3-4 кв. 2013г. | 350,9 т.руб | - | 350,9 | - |

- Подраздел «Программные мероприятия» раздела 7 «Контроль за реализацией программы» в пункте «Мероприятия по ремонту городской бани» дополнить пунктом:

| Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ | Источник финансирования Обл. бюджет Район.бюджет Собств. ср-ва |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена дымовой трубы на городской бане | 1 ш. | 2-3кв. 2013г. | 100,0 тыс.рублей | - | 100,0 тыс.рублей | - |

3.Подраздел «Программные мероприятия» раздела 7 «Контроль за реализацией программы» дополнить  подразделом «Корректировка сметной документации по объекту «Строительство котельной на щепе в г. Пустошка ул. Октябрьская д.12а»

| Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ | Источник финансирования Обл. бюджет Район.бюджет Собств. ср-ва |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корректировкасметной документации по объекту «Строительство котельной на щепе в г. Пустошка ул. Октябрьская д.12а» | . | 2-3кв. 2013г. | 30,0 тыс.рублей | - | 30,0 тыс.рублей | - |

Глава района                                                                       Ю.В. Жуков