ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

#### МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 25.11.2011г. | № | 200 |
| --- | --- | --- | --- |

182300 г. Пустошка

Об утверждении муниципальной  долгосрочной целевой программы  «Развитие  автомобильных дорог  общего пользования местного значения в МО «Пустошкинский район» на 2012-2014 гг.»

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие  автомобильных дорог  общего пользования местного значения  в МО «Пустошкинский район» на 2012-2014 гг.» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению Администрации района (Коваленко И.Ф.) при формировании  среднесрочного финансового плана на 2012-2014 годы предусматривать ассигнования на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО «Пустошкинский район» на 2012-2014 гг.».

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной 	долгосрочной целевой программы «Развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения  в МО «Пустошкинский район» на 2012-2014 гг.» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объёмы их финансирования с учётом возможностей средств местного бюджета.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района – председателя комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и специальным вопросам Администрации района Брыля А.Г.

Глава района                                                                                 Ю.В.Жуков

Приложение

к постановлению

Администрации

Пустошкинского района

от  25.11.2011 г. № 200

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН»

НА 2012-2014 ГОДЫ"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | – | муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Пустошкинский район» на 2012-2014 годы" (далее - Программа) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик Программы | – | комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и специальным вопросам Администрации Пустошкинского района. |  |
| Основная цель Программы Основные задачи Программы | – – | обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта, сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния в интересах пользователей дорог общего пользования местного значения поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяжённости соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог. |  |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | – | Паспорт муниципальной целевой программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Пустошкинский район» на 2012-2014 годы" Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы Раздел 5. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. Приложение № 1. Система программных мероприятий. Программа не содержит подпрограмм. Мероприятия Программы: мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. |  |
| Сроки реализации Программы | – | 2012 – 2014 годы |  |
| Исполнители Программы | – | комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и специальным вопросам Администрации Пустошкинского района; Администрации сельских поселений Пустошкинского района. |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | общий объем финансирования Программы в 2012-2014 годах – 17109,3 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – тыс. рублей; средства местных бюджетов (объемы финансирования за счёт средств местных бюджетов определяются соответствующими нормативными правовыми актами представительных сельских поселений Пустошкинского района). Объем финансирования по годам: 2012 год – 5703,1тыс. рублей; 2013 год – 5703,1тыс. рублей; 2014 год – 5703,1тыс. рублей. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2012-2014 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных законов об областном бюджете на 2012- 2014 годы. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | процент автомобильных дорог местного значения, находящихся на содержании, от общей протяженности сети автомобильных дорог местного значения - 100 процентов; увеличение доли автодорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям, в т.ч. к качеству обслуживания и содержания этих автодорог |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за ходом реализации - комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и специальным вопросам Администрации Пустошкинского района; |  |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

- 1.2. Проблемы развития  автомобильных дорог

общего пользования местного значения в МО «Пустошкинский район»

В настоящее время протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения в МО «Пустошкинский район» составляет 605,61  километров, в том числе межпоселенческих автомобильных дорог – 265,61 километров, внутрипоселенческих – 340 километров. Протяженность мостов на муниципальных дорогах общего пользования 267 п.м.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Доля автомобильных дорог местного значения (общего пользования) в МО «Пустошкинский район», не отвечающих нормативным требованиям, в 2010 году составляла  40 процентов.

Вместе с тем с учетом сложной финансово-экономической обстановки районным бюджетом на 2011 год на содержание межпоселенческих автомобильных дорог предусмотрено 0,641 млн. рублей.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта, сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния в интересах пользователей дорог общего пользования местного значения.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта;

предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам сельских поселений и бюджету района. Срок реализации Программы - 2012-2014 годы.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице № 1.

- Таблица № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Доля протяжённости автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 40 | 35 | 30 |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяжённости автомобильных дорог местного значения | процентов | 60 | 65 | 70 |

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному.

Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию государственной поддержки проектов.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице № 2.

- ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Таблица №2

| N п/п | Наименование направлений использования средств Программы |  | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  | Итого (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего |  | 5703,1 | 5703,1 | 5703,1 | 17109,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | содержание межпоселенческих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  | 641,0 | 641,0 | 641,0 | 1923,0 |
|  | В том числе: областной бюджет |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет |  | 641,0 | 641,0 | 641,0 | 1923,0 |
|  | ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  | - | - | - | - |
|  | В том числе: областной бюджет |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет |  | - | - | - | - |
|  | капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  | - | - | - | - |
|  | В том числе: областной бюджет |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет |  | - | - | - | - |
| 2. | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту, всего |  | - | - | - | - |
|  | В том числе: областной бюджет |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет |  | - | - | - | - |
| 3. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, всего |  | - | - | - | - |
|  | В том числе областной бюджет |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет |  | - | - | - | - |
| 1. | Содержание, строительство, ремонт, капитальный ремонт внутрипоселенческих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, всего |  | 5062,1 | 5062,1 | 5062,1 | 15186,3 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | содержание внутрипоселенческих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  | 5062,1 | 5062,1 | 5062,1 | 15186,3 |
|  | В том числе: областной бюджет |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет |  | 5062,1 | 5062,1 | 5062,1 | 15186,3 |
| 2 | Строительство и реконструкция внутрипоселенческих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |  | - | - | - | - |
|  | ремонт внутрипоселенческих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них: |  | - | - | - | - |
|  | В том числе: областной бюджет |  | - | - | - | - |
|  | местный бюджет |  | - | - | - | - |
|  | капитальный ремонт внутрипоселенческих автомобильных дорог и искусственных сооружений на них: |  | - | - | - | - |