ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

#### МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 31.12.2013г. | № | 265 |
| --- | --- | --- | --- |

182300 г. Пустошка

Об утверждении ведомственной целевой  программы «Реализация мероприятий коммунального хозяйства муниципального образования «Пустошкинский   район» на 2014-2016 годы»

В соответствии с п. 10 ст. 22 Устава муниципального образования "Пустошкинский район" и в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования  систем коммунальной инфраструктуры Пустошкинского района Администрация Пустошкинского района постановила:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Реализация мероприятий коммунального хозяйства муниципального образования "Пустошкинский район" на 2014 - 2016 годы».

2. Финансовому управлению Администрации Пустошкинского района ежегодно при формировании бюджета района на очередной финансовый год учитывать объем финансирования ведомственной целевой программы «Реализация мероприятий коммунального хозяйства муниципального образования "Пустошкинский район" на 2014 - 2016 годы».

3. Информацию о выполнении программы рассмотреть во 2 квартале 2015 года и 3 квартале 2016 года, дав оценку деятельности по выполнению мероприятий данной программы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района - председателя комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и специальным вопросам Администрации Пустошкинского района Бурлакова В.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Вперёд».

Глава района								        Ю.В. Жуков

- Приложение

к постановлению

Администрации

Пустошкинского района

от 31.12.2013 г. № 265

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ»

- 1. Паспорт

- ведомственной целевой программы

| Наименование органа исполнительной власти района | Администрация Пустошкинского района |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства муниципального образования "Пустошкинский район" на 2014 - 2016 годы» (далее - Программа) |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" |
| Заказчик программы | Администрация Пустошкинского района |
| Разработчик программы | Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и специальным вопросам Администрации района |
| Исполнитель программы | Комитет по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и специальным вопросам Администрации района |
| Цели и задачи программы | - оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем тепло-, водоснабжения и водоотведения для сохранения их работоспособности; - обеспечение социально-экономического развития Пустошкинского района и перевод ЖКХ и социальной сферы на энергоэффективный путь развития; - предоставление населению района качественных коммунальных услуг по обеспечению теплом и холодной водой, отведением сточной жидкости, захоронением ТБО; - улучшение здоровья населения и социальной обстановки в районе; - создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - рациональное использование энергоресурсов. |
| Важнейшие целевые показатели | - Поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - повышение инвестиционной привлекательности района. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации Программы 2014 - 2016 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 19380,0 тыс. руб., в т.ч.: 2014год – 2005,0 тыс. руб. из них районный бюджет – 620,0 тыс. руб.; бюджет ГП «Пустошка» - 900,0 тыс. руб.; средства предприятий – 485,0 тыс. руб.; 2015 год – 12925,0 тыс. руб. из них районный бюджет – 10000,0 тыс. руб.; бюджет ГП «Пустошка» - 2250,0 тыс. руб.; средства предприятий – 675,0 тыс. руб.; 2016 год – 4450,0 тыс. руб. из них районный бюджет – 4400,0 тыс. руб.; средства предприятий – 50,0 тыс. руб. Мероприятия по системе водоснабжения 13860,0 тыс. руб.; мероприятия по системе водоотведения 800,0 тыс. руб.; мероприятия по системе теплоснабжения 200,0 тыс. руб.; мероприятия по укреплению производственной базы МП «Пустошкинские теплосети» 2490,0 тыс. руб.; мероприятия по программе развития МУП «Горкомхоз» 2000,0 тыс. руб.; мероприятия по программе развития МП «Служба заказчика» 30,0 тыс. руб. |

- 2. Характеристика существующего

состояния коммунальной инфраструктуры

Важнейшей отраслью, оказывающей услуги населению, остается жилищно-коммунальное хозяйство. В отрасли работают предприятия, обеспечивающие теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и электроснабжение района, вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.

Основным направлением деятельности муниципального  предприятия «Пустошкинские теплосети» является устойчивое, бесперебойное и качественное обеспечение населения, учреждений образования, здравоохранения, культуры и прочих потребителей района услугами теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения.

Муниципальное унитарное предприятие «Горкомхоз» имеет следующие основные направления деятельности: обслуживание объектов внешнего благоустройства; предоставление банных услуг; оказание ремонтно-строительных услуг; сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов.

Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на качество жизни, улучшение жилищных условий, снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Обеспечение оказания качественных жилищно-коммунальных услуг и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры района являются одним из важнейших направлений деятельности органов местного самоуправления.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса муниципального образования «Пустошкинский район» характеризуется недостаточным качеством предоставляемых услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость.

Рост цен на топливо, электроэнергию, горюче-смазочные материалы, материалы, необходимые для проведения всех видов ремонта, а также прочие покупные услуги приводят к увеличению себестоимости всех видов оказываемых услуг. Особенно это сказывается на таких видах деятельности, как теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

На территории Пустошкинского района теплоснабжение, водоснабжение,  электроснабжение осуществляются по централизованным схемам.

Фактическая реализация энергоресурсов за 9 месяцев 2013 года составила:

- тепловой энергии - 7172 Гкал;

- воды – 127,7 тыс. куб. м.

Через очистные сооружения пропущено 45,6 тыс. куб. м. стоков.

Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа,  низким коэффициентом полезного действия мощностей и значительными потерями энергоносителей.

Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 - 3 раза выше.

2.1. Система теплоснабжения

Основной задачей теплоснабжающей организации района является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

Услуги центрального отопления в Пустошкинском районе оказывает МП «Пустошкинские теплосети». Техническая база предприятия включает в себя 10 котельных, одна из которых работает на мазуте, остальные на твердом топливе (уголь, дрова). Общая установленная мощность 13,79 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей 6,276 км в однотрубном измерении. Фактический объем услуг теплоснабжения в 2012 году составил 11,092 тыс. Гкал.

Основными проблемами теплоснабжения Пустошкинского района является значительный износ сетей теплоснабжения  и теплотехнического оборудования.

Основой для развития системы теплоснабжения потребителей, кроме развития магистральных тепловых сетей, являются мероприятия по реконструкции котельных. Требуется проведение работ по замене котлов, котельного оборудования и изношенных теплотрасс.

Таблица 1. Технические характеристики системы теплоснабжения Пустошкинского района

| № п/п | Принадлежность | Наименование котельной | Адрес | Год постройки | Вид топлива (газ, уголь, мазут, дизтоп, э/э) | Теплоноситель (пар, вода, пар/вода) | Мощность котельной установленная Гкал/час | Тип котлов | Кол-во котлов данного типа | Нагрузка присоединенная общая Гкал/час | Отпущено за год всего тыс.Гкал | Расход топлива тонн (тыс.м3) |  | Расход эл/эн тыс кВт.ч. | Обслуживающий персонал по штату чел | Протяженность подсоединенной сети, км | Диаметр выходн. трубопроводов (макс) мм | Наличие приборов учета (вода,эн/эл, топливо, тепло) "да", "нет" по каждому |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП "Пустошкинские теплосети" | Котельная № 6 | г. Пустошка ул. Октябрьская, 10а | 1982 | мазут | вода | 5,01 | КВ-М-1,1-95П КВ-М-2,5-95П | 1 2 | 2,342 | 4,4 | 746,8 |  | 217,5 | 7 | 2,117 | 200 | эл/эн да |
| 2 | МП "Пустошкинские теплосети" | Котельная № 9 | г. Пустошка ул. Первомайская,21а | 1963 | уголь, дрова | вода | 0,4 | КВТ-0,2 | 2 | 0,203 | 0,36 | 726,4 т 0,215 тыс.куб м |  | 15,4 | 4 | 0,06 | 108 | эл/эн да |
| 3 | МП "Пустошкинские теплосети" | Котельная № 10 | г. Пустошка ул. Октябрьская, 61а | 1971 | уголь, дрова | вода | 1,48 | КВР-0,63-95 КВТ-0,4 | 2 1 | 1,001 | 1,76 | 471,8 т 1,617 тыс.куб м |  | 87,3 | 9 | 0,578 | 108 | эл/эн да |
| 4 | МП "Пустошкинские теплосети" | Котельная № 12 | г. Пустошка ул. Революции,59а | 1993 | уголь, дрова | вода | 3,1 | КВ-Р-0,8-95 ОРИОН-2Н2М | 2 2 | 1,147 | 1,96 | 97,8 т 0,183 тыс.куб м |  | 131,8 | 9 | 1,372 | 133 | эл/эн да, вода да |
| 5 | МП "Пустошкинские теплосети" | Котельная ПМК | г. Пустошка ул. Заречная,22а | 1980 | уголь, дрова | вода | 0,6 | КВТ-0,3 | 2 | 0,176 | 0,35 | 126,7 т 0,317 тыс.куб м |  | 22,5 | 4 | 0,694 | 100 | эл/эн да |
| 6 | МП "Пустошкинские теплосети" | Котельная Гультяи | Пустошкинский р-н д. Гультяи | 1990 | уголь, дрова | вода | 0,4 | КВТ-0,2 | 2 | 0,18 | 0,34 | 86,2 т 0,337 тыс.куб м |  | 11,6 | 4 | 0,229 | 200 | эл/эн да |
| 7 | МП "Пустошкинские теплосети" | Котельная Забелье | Пустошкинский р-н д. Сергейцево | 1988 | уголь, дрова | вода | 0,4 | КВТ-0,2 | 2 | 0,321 | 0,46 | 133,7 т 0,143 тыс.куб м |  | 36,2 | 5 | 0,638 | 180 | эл/эн да |
| 8 | МП "Пустошкинские теплосети" | Котельная Вербилово | Пустошкинский р-н д. Вербилово | 1980 | уголь, дрова | вода | 1,4 | КВТ-0,6-95 КВР-0,2-95 | 2 1 | 0,362 | 0,65 | 343,3 т |  | 61,7 | 5 | 0,598 | 207 | эл/эн да |
| 9 | МП "Пустошкинские теплосети" | Котельная Сергейцево | Пустошкинский р-н д. Сергейцево | 1968 | уголь, дрова | вода | 0,4 | КВТ-0,2 | 2 | 0,152 | 0,14 | 4 т 0,278 тыс.куб м |  | 8,9 | 4 | 0,165 | 89 | эл/эн да |
| 10 | МП "Пустошкинские теплосети" | Котельная ДРСУ | г. Пустошка Московское шоссе |  | уголь | вода | 0,6 | КВТ-0,3 | 2 | 0,6 | 0,316 | 209т |  | 20,1 | 4 | 0,59 | 108 | эл/эн да |

2.2 Система водоснабжения

В систему водоснабжения г. Пустошка  входят магистральные и разводящие сети водоснабжения, водонапорные башни, артезианские скважины, водозапорная арматура.  В хозяйственном ведении МП «Пустошкинские теплосети» находятся четыре водонапорные башни: ул. Арбузова, ул. Пригородная, ул. Первомайская, ул. Октябрьская, артезианская скважина ул. Труда.

Фактический объем реализованной воды за 2012 год составил 121,1 тыс. куб. м. в год. Одной из основных причин низкоэффективной работы всей системы водоснабжения является высокий процент износа основного оборудования, его несовершенства. Артезианские водонапорные башни имеют износ более 98 %, нуждаются в капитальном ремонте, частичной замене.

Шестьдесят процентов водопроводных сетей города в большинстве своем выработали нормативный срок эксплуатации и требуют замены. Водозаборная арматура неисправна и требует восстановительного ремонта.

Необходимы меры по повышению автоматизации технологических процессов и оснащении энергосберегающим оборудованием объектов водоснабжения.

Таблица 2. Состояние водопроводных сетей и сооружений.

| Наименование | Срок эксплуатации, лет | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Износ, % | Остаточная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Водопроводные сети: | До 10 лет | 128,6 | 10 | 115,7 |
|  | От 10 до 20 лет | 290,4 | 90 | 29,0 |
|  | От 20 до 30 лет | 214,2 | 59 | 87,8 |
|  | От 30 до 40 лет | 231,4 | 80 | 46,3 |
|  | От 40 до 50 лет | 312,9 | 95 | 15,6 |
|  | Свыше 50 лет | 1924,5 | 98 | 38,5 |
| Итого по п.1 |  | 3102 |  | 332,9 |
| 2. Башни водонапорные: | От 35 до 70 лет | 1020,6 | 98 | 20,4 |
| 3. Артскважина и здания насосных станций | От 30 до 35 лет | 1537,1 | 97 | 46 |
| Итого по п. 2-3 |  | 2557,7 | 97,4 | 66,4 |
| ВСЕГО по п.1-3 |  | 5659,7 | 93 | 399,3 |

2.3 Система водоотведения

Для осуществления хозяйственной деятельности предприятие имеет один водовыпуск в поверхностные водные объекты. Водоприемником стоков является река Крупея, которая впадает в озеро Езерище и принадлежит бассейну реки Великая. Длина реки 28 км, площадь водосбора 238 кв. км. Место сброса сточных вод в 1 км. ниже истока, расстояние от устья до выпуска – 27 км.

Объекты канализационного хозяйства МП «Пустошкинские теплосети» включают в себя:

-  канализационная сеть – 3 км

-  канализационные насосные станции – 2 ед.

-  очистные сооружения сточных вод – 1 ед.

В 2008 г. построены новые очистные сооружения производительностью 600 м3  в сутки  в г. Пустошка с трехступенчатой очисткой сточных вод.

Метод очистки – биологический с тремя степенями очистки и последующим обеззараживанием стоков.

Состав очистных сооружений: насосная станция, грубая предочистка, ситовые решетки и песколовка, биологическая очистка, удаление фосфора, вторичные отстойники, терциальная очистка (барабанный микроситовый фильтр, ультрафиолетовое обеззараживание), иловое хозяйство.

Канализационные сети имеют износ 45%, и нуждаются в капитальном ремонте, или частичной замене

Таблица 3.  Состояние канализационных сетей

| Наименование | Срок эксплуатации, лет | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Износ, % | Остаточная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационные коллекторы: | От 20 до 30 лет | 682,1 | 52,5 | 324,0 |
|  | От 10 до 40 лет | 1464,6 | 43 | 834,8 |
| Очистные сооружения | 5 лет | 28432,9 | 16 | 23883,6 |
| ИТОГО: |  | 30579,6 |  | 25042,4 |

- 2.4 Вывоз и утилизация (захоронение)

твердых бытовых отходов

Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Горкомхоз».

На организации вывоза твердых бытовых отходов задействованы две специализированные автомашины – ГАЗ 3307 КО440-3 и ГАЗ 3309 КО440-3, обе технически исправны. В районе имеется специализированный полигон для захоронения твердых бытовых отходов. Необходимо выполнить работы по устройству ограждения полигона.

Контейнеры для сбора твердых бытовых отходов имеют средний процент износа 40%, т.е. соответствуют нормативным срокам эксплуатации. Большинство контейнерных площадок, расположенных возле многоквартирных жилых домов, не обустроены в соответствии с установленными требованиями.

- 2.5. Система газоснабжения

Газоснабжение потребителей Пустошкинского района осуществляется на базе  сжиженного газа.

- 2.6. Система электроснабжения

Электроснабжение потребителей Пустошкинского района осуществляется от сетей и подстанций  ОАО  "Псковэнергосбыт".

Основными потребителями электрической энергии являются население, учреждения и предприятия, расположенные на территории Пустошкинского района.

Схема внешнего электроснабжения выполнена с достаточной степенью надежности и с соблюдением действующих законодательных актов, правил и сводов. Центр питания распределительной сети имеет резерв мощности для подключения новых потребителей.

Состояние сетей в районе характеризуется как устойчиво работающее.

Недостатки:

- отсутствие муниципальных аварийных источников электроэнергии;

- низкие темпы внедрения энергосберегающих осветительных приборов;

- более 50% многоквартирных жилых домов требуют замены внутренней системы электроснабжения мест общего пользования.

- 3. Перспективы развития муниципального

образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Пустошкинский район, расположенный в южной части области, занимает выгодное транспортное положение: он находится на пересечении федеральных автодорог С-Петербург – Псков – граница с Республикой Белоруссия и Москва – Великие Луки – Рига, по территории района проходит участок железнодорожной магистрали Москва – Рига. Такое расположение обеспечивает хорошую транспортную доступность.

В состав муниципального образования "Пустошкинский район" входит 6 муниципальных образований: одно городское поселение - "Пустошка" и пять сельских поселений - "Алольская волость", "Гультяевская волость", "Забельская волость", "Пригородная волость", "Щукинская волость".

Территория района составляет 1,87 тыс. кв. км, что составляет 3,4% территории области.

По численности населения (9,0 тыс. человек при средней численности по области 17.1 тыс. чел.), район занимает 22 место, город Пустошка (4,4 тыс. человек) – занимает 10-е место среди городов области.

Экономические трудности, охватившие страну и область в целом, не могут не сказываться на положении Пустошкинского района. Негативные изменения в качестве жизни привели к ухудшению социально-демографической ситуации, росту смертности населения, снижению рождаемости, естественного прироста, здоровья населения. Появились устойчивые группы незанятого и социально незащищенного населения, наблюдается рост имущественного расслоения населения, снижается уровень общественной и личной безопасности граждан.

Демографическая ситуация в районе повторяет проблемы и обстановку большинства районов области.

Основные проблемы:

- естественная убыль, т.е. высокая смертность и низкая рождаемость;

- быстрые темпы "старения" населения (особенно в сельской местности).

Жилищно-коммунальное хозяйство района в целом удовлетворительно выполняет свои функции. Большая часть населения проживает в домах, срок службы которых до 35 лет. Значительная часть жилья требует либо капитального ремонта, либо текущего ремонта.

Площадь жилищного фонд района составляет 256,4 тыс. кв. м полезной площади.

Уровень обеспеченности жилой площадью по району составляет 16,4 кв. м жилой площади на 1 человека, в районе ведется только индивидуальное жилищное строительство.

Жилищный фонд имеет ряд проблем, в частности, износ систем коммунального водоснабжения и водоотведения, а также износ сетей теплоснабжения.

Увеличения объемов ресурсопотребления в дальнейшем не планируется, в районе выполняются мероприятия по выполнению программы энергосбережения и энергоэффективности, направленные, в том числе, и на снижение удельного потребления энергоресурсов.

- 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Основными направлениями развития муниципального образования "Пустошкинский район" являются модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Рассмотрим основные направления развития каждой системы в отдельности:

1. Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- снижение износа тепловых сетей;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

3. Утилизация бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территории района;

- увеличение числа оборудованных контейнерных площадок;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов;

- улучшение экологического состояния района;

- обеспечение надлежащего сбора, вывозки и утилизации биологических отходов.

4. Развитие системы электроснабжения:

- восстановление уличного освещения в населенных пунктах района;

- замена внутренней системы электроснабжения мест общего пользования;

- внедрение энергосберегающих осветительных приборов.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства и создание благоприятной среды обитания в Пустошкинском районе.

- 5. Программа инвестиционных проектов,

обеспечивающих достижение целевых показателей

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования по годам приведен в приложении N 1 к программе.

- 6. Источники инвестиций

Для реализации мероприятий Программы потребуется 19380,0 тысяч рублей, в том числе: в 2014 году - 2005,0 тыс. руб.;

в 2015 году – 12925,0 тыс. руб.;

в 2016 году – 4450,0 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы на 2014 - 2016 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

Доступность Программы для населения обеспечивается размещением на официальном сайте Пустошкинского района.

- 7. Управление реализацией программы и

контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

- Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Пустошкинского района

от 31.12.2013 г. № 265

Программные мероприятия

| Наименование мероприятий | Объем работ |  |  |  |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  | всего по программе |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014г. |  | 2015г. |  | 2016г. |  |  |
| 1. Мероприятия по системе водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Субсидия на возмещение расходов по изготовлению технической документации на скважины | шт. |  |  | 1 |  | 2000,0 |  | --- |  |  | 2000,0 |  | --- |  | Районный бюджет |
| - Субсидия на возмещение расходов по изготовлению лицензии на водопользование | шт. |  |  | 1 |  | 600,0 |  | 200,0 400,0 |  |  | --- --- |  | --- --- |  | Районный бюджет Средства МП «Пустошкинские теплосети» |
| - Субсидия на возмещение расходов по реконструкции водозаборных сооружений | шт. |  |  | 5 |  | 7800,0 |  | --- |  |  | 3600,0 |  | 4200,0 |  | Районный бюджет |
| - Субсидия на возмещение расходов на строительство зоны санитарной охраны артскважин | шт. |  |  | 4 |  | 160,0 |  | --- |  |  | 160,0 |  | --- |  | Районный бюджет |
| - Установка приборов учета | шт. |  |  | 5 |  | 150,0 |  | --- |  |  | 150,0 |  | --- |  | Средства МП «Пустошкинские теплосети» |
| - Замена запорной арматуры магистральных водопроводов | шт. |  |  |  |  | 50,0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  | --- |  | Средства МП «Пустошкинские теплосети» |
| - Субсидия на возмещение расходов по замене ветхих участков магистральной водопроводной сети 650 п.м., в т.ч. ул. Лазарева 300 п.м.; ул. Октябрьская 350 п.м. | шт. |  |  | 2 |  | 650,0 |  |  | 300,0 |  | 350,0 |  | --- |  | Средства бюджета ГП «Пустошка» |
| -Субсидия на возмещение расходов на строительство водопровода по ул. Школьная (800 п.м.) | шт. |  |  | 1 |  | 800,0 |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  | --- |  | Средства бюджета ГП «Пустошка» |
| -Субсидия на возмещение расходов на строительство водопровода по ул. Молодежная (1500 п.м.) | шт. |  |  | 1 |  | 1500,0 |  |  | --- |  | 1500,0 |  | --- |  | Средства бюджета ГП «Пустошка» |
| - Субсидия на возмещение расходов по изготовлению схемы водоснабжения | шт. |  |  | 1 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | --- |  | --- |  | Районный бюджет |
| 2. Мероприятия по системе водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Субсидия на возмещение расходов по доведению работ очистных сооружений до нормативных значений |  | шт. |  | 1 |  | 150,0 |  |  | --- |  | 150,0 |  | --- |  | Районный бюджет |
| -Субсидия на возмещение расходов по установке прибора учета |  | шт. |  | 1 |  | 200,0 |  |  | --- --- |  | 100 100 |  | --- --- |  | Районный бюджет Средства МП «Пустошкинские теплосети» |
| - Субсидия на возмещение расходов по реконструкции канализационной насосной станции № 2 ул. Офицерская |  | шт. |  | 1 |  | 300,0 |  |  | --- |  | 300,0 |  | --- |  | Районный бюджет |
| - Субсидия на возмещение расходов по разработке схемы водоотведения |  | шт. |  | 1 |  | 150,0 |  |  | --- |  | --- |  | 150,0 |  | Районный бюджет |
| 3. Мероприятия по укреплению производственной базы МП «Пустошкинские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплосети» |  |  |  |  |
| - Субсидия на возмещение расходов по приобретению спецтехники: - гидромолот ГМП-120 |  | шт. |  |  | 1 |  | 300,0 |  |  | --- | 300,0 |  | --- |  | Районный бюджет |
| -Субсидия на возмещение расходов по приобретению Баровой установки БГМ-2У |  | шт. |  |  | 1 |  | 470,0 |  |  | --- | 470,0 |  | --- |  | Районный бюджет |
| - Субсидия на возмещение расходов по приобретению каналопромывочной машины КО 502-5 |  | шт. |  |  | 1 |  | 1720,0 |  |  | --- | 1720,0 |  | --- |  | Районный бюджет |
| 4. Мероприятия по системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Субсидия на возмещение расходов по разработке схемы теплоснабжения |  | шт. |  |  | 1 |  | 200,0 |  |  | 200,0 | --- |  | --- |  | Районный бюджет |
| 5. Мероприятия по программе развития МУП «Горкомхоз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -Субсидия на возмещение расходов по замене котла № 2 в городской бане |  | шт. |  |  | 1 |  | 250,0 |  |  | --- |  | 250,0 | --- |  | Районный бюджет |
| - Субсидия на возмещение расходов по ремонту городской бани |  | шт. |  |  | 1 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  | --- | --- |  | Средства бюджета ГП «Пустошка» |
| -Субсидия на возмещение расходов по устройству ограждения полигона твердых бытовых отходов |  | шт. |  |  | 1 |  | 300,0 |  |  | 40,0 60,0 |  | 50,0 50,0 | 50,0 50,0 |  | Районный бюджет Средства МУП «Горкомхоз» |
| - Субсидия на возмещение расходов по приобретению трактора МТЗ-82 |  | шт. |  |  | 1 |  | 800,0 |  |  | --- |  | 800,0 | --- |  | Районный бюджет |
| -Субсидия на возмещение расходов по приобретению шасси ГАЗ 3309 |  | шт. |  |  | 1 |  | 450,0 |  |  | --- --- |  | 100,0 350,0 | --- --- |  | Районный бюджет Средства МУП «Горкомхоз» |
| 6. Мероприятия по программе развития МП «Служба заказчика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Субсидия на возмещение расходов по приобретению программного комплекса «Смета-Багира» версия 5.0 для Windows (на 2 рабочих места) |  | шт. |  |  | 1 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | --- |  | --- | Районный бюджет |