**ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от  | 18.02.2025 |  № | 35 |

**182300 г. Пустошка**

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Пустошкинский район» «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пустошкинский район» Псковской области», утвержденную постановлением Администрации Пустошкинского района от 11.02.2021 г. № 24 |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Пустошкинский район», постановлением Администрации Пустошкинского района от 30.09.2015 г.
№ 146 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Пустошкинский район» Администрация Пустошкинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пустошкинский район» Псковской области», утвержденную постановлением Администрации Пустошкинского района от 11.02.2021 г. № 24, следующие изменения:

 1.1) продлить срок реализации муниципальной программы муниципального образования «Пустошкинский район» «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пустошкинский район» Псковской области», утвержденной постановлением Администрации Пустошкинского района от 11.02.2021 г. № 24, до 2027 года;

1.2) утвердить муниципальную программу муниципального образования «Пустошкинский район» «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пустошкинский район» Псковской области» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» <https://pravo.pskov.ru> и разместить на официальном сайте муниципального образования «Пустошкинский район» <https://pustoshka.gosuslugi.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района Ю. Э. Кравцов

Приложение

к постановлению Администрации

Пустошкинского района

от 11.02.2021 № 24

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН»**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН» ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**(новая редакция)**

г. Пустошка, 2025 год

**РАЗДЕЛ I. Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Пустошкинский район» Псковской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  |  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Пустошкинский район" Псковской области  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Пустошкинского района |
| Соисполнители муниципальной программы |  | Финансовое управление Администрации Пустошкинского района |
| Участники муниципальной программы |  | 1. Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Пустошкинского района2. Комитет по экономике, муниципальным закупкам и градостроительной деятельности Администрации Пустошкинского района3. Сельские поселения района4. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации района |
| Подпрограммы муниципальной программы |  | 1. Подпрограмма муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»;2. Подпрограмма муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;3. Подпрограмма муниципальной программы «Охрана окружающей среды». |
| Ведомственные целевые программы |  | - |
| Основные мероприятия |  | 1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.3. Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. |
| Цель муниципальной программы  |  | Развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий проживания в Пустошкинском районе, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| Задачи муниципальной программы |  | 1. Обеспечение комфортных условий проживания в муниципальном образовании и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.2. Рациональное использование энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности при обеспечении комфортных условий проживания граждан.3. Сохранение и защита окружающей среды. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы |  | 1. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения;2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры;3. Повышение уровня информированности населения в вопросах окружающей среды |
|  Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  | 2021-2027 гг. |
| Целевые показатели муниципальной программы |  | 1. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения;2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры;3. Повышение уровня информированности населения в вопросах окружающей среды |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, включенным в состав программы) | Источники | 2021 год (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) | 2023 год (тыс. руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) | 2026 год (тыс. руб.) | 2027 год (тыс. руб.) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 6239,7 | 15204,0 | 1044,0 | 29016,4 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 6664,9 | 2292,8 | 15754,6 | 12067,9 | 2059,0 | 1568,0 | 1560,0 |
| иные источники | 32,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего по источникам | 12937,4 | 17496,8 | 16798,6 | 41084,3 | 2059,0 | 1568,0 | 1560,0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | 1. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения, водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения, 62%;2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры не более 73%;3. Повышение уровня информированности населения в вопросах окружающей среды 60%. |

**РАЗДЕЛ II. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Целью программы является обеспечение комфортных условий проживания в Пустошкинском районе, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, достижение которой невозможно без надлежащего функционирования и развития жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры.

Повышение качества жилищно-коммунальных услуг связано с техническим обновлением коммунальной инфраструктуры, так как на сегодняшний день проблема состояния и развития жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) является одной из наиболее острых проблем нашего общества.

С конца 80-х годов и все 90-е годы происходило резкое сокращение инвестиций в основные фонды ЖКХ. По этой причине основные фонды ЖКХ к настоящему времени уже сильно изношены. По официальным данным их износ составляет уже более 80%, их большая часть находится в аварийном или предаварийном состоянии. В результате накопленного износа растет количество аварий на системах тепло-, водоснабжения, возрастают сроки ликвидации аварий и стоимость их ремонтов, что приводит к увеличению расходов ресурсов в коммунальных организациях, и как следствие, к росту тарифов.

Реализация подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» позволит достигнуть следующих социально-экономических результатов, зависящих от улучшения состояния жилищно-коммунальной сферы:

- повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снижения потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, количества аварий на сетях, повышения срока службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, снижения уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг на территории муниципального района;

- обеспечения надежности и стабильности водо-, теплоснабжения потребителей, присоединенных к сетям;

- снижения уровня убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса.

Достижение этих целей связано с актуальностью обеспечения более эффективного использования энергетических ресурсов.

Организация энергосбережения в масштабах муниципального района - задача чрезвычайно сложная. Отсутствие природного газа диктует необходимость кардинального изменения отношения к энергосбережению.

В этот процесс должны быть вовлечены все организации, учреждения, предприятия и граждане.

Экологическая обстановка в муниципальном образовании «Пустошкинский район» оценивается как стабильная, но, несмотря на некоторые позитивные результаты, многие проблемы в сфере экологии до конца не решены и требуют программного подхода и дополнительных действий.

Формирование экологической культуры жителей муниципального образования «Пустошкинский район», повышение уровня экологического воспитания и образования населения, особенно детей и подростков, являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде. При этом без информирования населения обо всех аспектах охраны окружающей среды и рационального природопользования, без реализации права граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды не произойдет радикальных изменений в его сознании и поведении.

**РАЗДЕЛ III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Основным приоритетом Программы является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального района, для:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;

- модернизация коммунальной инфраструктуры;

- замена изношенных фондов;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- создание благоприятных условий для проживания населения на территории муниципального района.

Основная цель программы:

- развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий проживания в Пустошкинском районе, повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

**РАЗДЕЛ IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

 Реализация муниципальной программы рассчитана на 7 лет - с 2021 по 2027 год включительно. Заявленный срок является оптимальным для реализации запланированных мероприятий и решения поставленных задач.

 В период одного года невозможно реализовать весь комплекс мероприятий, так как повышение мер по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры требует долгосрочного планирования.

**РАЗДЕЛ V. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих достижение указанных целей и решение поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы**

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать:

- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами составит 62 процентов;

- уровень износа коммунальной инфраструктуры составит не более 73 процентов;

- повышение уровня информированности населения в вопросах окружающей среды 60 %

**РАЗДЕЛ VI. Обоснование включения подпрограмм и ведомственных целевых программ в состав муниципальной программы**

Муниципальная программа сострит из трех подпрограмм:

1. Подпрограмма муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»;

2. Подпрограмма муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

3. Подпрограмма муниципальной программы «Охрана окружающей среды».

**РАЗДЕЛ VII. Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Целевой показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения целевых показателей  | Весовой коэффициент целевого показателя |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Пустошкинский район" Псковской области» |  |  |
| 1 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами: уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения (водоотведения), электроснабжения, газоснабжения | % | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |  |
| 2 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |  |
| 3 | Повышение уровня информированности населения в вопросах окружающей среды | % |  |  |  | 45 | 50 | 60 | 70 |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системам тепло-, водоснабжения и водоотведения при гарантированном объеме заявленных мощностей | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей:- тепловые сети;- сети водоснабжения и водоотведения | ед. | 0,257 |  0,257 |  0,257 |  0,257 |  0,257 |  0,257 |  0,257 |  |
| 1.3 | Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства | ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 1.4 | Обеспечение требуемого объема услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 2.1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |  |
| Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды» |
| 3.1 | Ликвидация несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории МО «Пустошкинский район»  | % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.2 | Повышение уровня информированности населения в вопросах окружающей среды  | % | - | - | - | 45 | 50 | 60 | 70 |  |

**РАЗДЕЛ VIII. Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы**

1. Подпрограмма муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования».

Цель - развитие систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и повышение качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства.

2. Подпрограмма муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Цель - повышение энергоэффективности экономики района.

3. Подпрограмма муниципальной программы «Охрана окружающей среды».

Цель - создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности

населения муниципального образования «Пустошкинский район».».

**РАЗДЕЛ IХ. Обоснование объема финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (бюджетные ассигнования по подпрограммам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, включенным в состав программы) | Источники | 2021 год (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) | 2023 год (тыс. руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) | 2026 год (тыс. руб.) | 2027 год (тыс. руб.) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 6239,7 | 15204,0 | 1044,0 | 29016,4 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 6664,9 | 2292,8 | 15754,6 | 12067,9 | 2059,0 | 1568,0 | 1560,0 |
| иные источники | 32,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего по источникам | 12937,4 | 17496,8 | 16798,6 | 41084,3 | 2059,0 | 1568,0 | 1560,0 |

**РАЗДЕЛ Х. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

 Оценка достижения целевых индикаторов муниципальной программы производится посредством следующих показателей:

- удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами составит 62 процентов;

- уровень износа коммунальной инфраструктуры составит не более 73 процентов;

- повышение уровня информированности населения в вопросах окружающей среды до 70%.

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы  |  | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы |  |  Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Пустошкинского района |
| Соисполнители подпрограммы муниципальной программы |  |  Финансовое управление Администрации Пустошкинского района   |
| Цель подпрограммы муниципальной программы |  | Развитие систем коммунальной инфраструктуры в части повышения качества оказываемых потребителю услуг в сфере коммунального хозяйства |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы |  |

|  |
| --- |
| Обеспечение комфортных условий проживания в муниципальном образовании «Пустошкинский район» и повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |

 |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы |  | 1. Снижение аварийности на инженерных сетях.2. Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства.3. Обеспечение требуемого объема услуг. |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы |  | 1.Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы |  | 2021-2027 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы | Источники | 2021 год (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) | 2023 год (тыс. руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) | 2026 год (тыс. руб.) | 2027 год (тыс. руб.) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| областной бюджет | 6239,7 | 15204,0 | 1044,0 | 29016,4 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 6664,9 | 2292,8 | 15754,6 | 11472,1 | 1999,0 | 1499,0 | 1499,0 |
| иные источники | 32,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего по источникам | 12937,4 | 17496,8 | 16798,6 | 40488,5 | 1999,0 | 1499,0 | 1499,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |  | 1. Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей:- тепловые сети - 0,25;- сети водоснабжения и водоотведения - 7.2. Снижение жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства, 25.3. Обеспечение требуемого объема услуг, 100% |

 **Характеристика текущего состояния сферы реализации**

 **подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Обеспечение высокого уровня жилищно-коммунального обслуживания граждан - один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, Псковской области и Пустошкинском районе.

Слабая заселенность территории и значительная разбросанность поселений района сочетаются с низкой плотностью населения в поселениях. Низкая плотность населения определяет повышенную протяженность сетей в расчете на жителя, что сказывается на удорожании обслуживания сетей и транспортировки воды, тепла до потребителя и, как следствие, на росте себестоимости и тарифов.

В поселениях крайне низок финансовый потенциал при объективно более высоких потребностях для обеспечения минимальных стандартов качества услуг. Инвестиционных возможностей, вновь формируемых по поселенческому принципу муниципальных образований явно недостаточно даже для простого воспроизводства их инфраструктуры.

Отрасль ЖКХ Пустошкинского района охватывает деятельность в сфере проведения текущего ремонта зданий, обеспечения и улучшения теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, ремонта инженерных коммуникаций.

Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пустошкинского района Псковской области» разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативными правовыми актами, Уставом Пустошкинского района.

Подпрограмма определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения потребителей качественными и надежными коммунальными услугами. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Подпрограммой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная подпрограмма ориентирована на устойчивое развитие Пустошкинского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования, повышенная аварийность.

Основная причина недостаточного финансирования ремонтных работ и модернизации оборудования состоит в том, что тарифы на коммунальные ресурсы являются экономически обоснованными отчасти формально. Амортизационные отчисления занижены из-за отсутствия реальной оценки имущества, в тарифах не в полном объеме учитываются затраты на эксплуатацию значительного числа объектов.

Дотационность местного бюджета не позволяет районный бюджет считать основным, а часто и единственным финансовым источником восстановления или реконструкции муниципального коммунального имущества.

Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств для своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции - рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов, неплатежей потребителей за коммунальные услуги. Стало очевидным, что нормализация ситуации невозможна без изменения традиционных подходов, сложившихся в коммунальном комплексе района.

В настоящее время существует ряд проблем, связанных с функционированием коммунальной инфраструктуры, которые можно выделить по каждому виду коммунальных услуг, в частности:

Водоснабжение.

Основными проблемами являются: не большой охват сетей водоснабжения населения, проживающего в домах индивидуальной жилой застройки, а также большой износ существующих сетей.

Водоотведение.

Основными проблемами являются: недостаточно эффективная работа существующих канализационных очистных сооружений, слабо развитая система водоотведения.

Теплоснабжение.

Основной проблемой теплоснабжения является износ сетей и теплотехнического оборудования.

Для повышения качества коммунальных услуг для населения Пустошкинского района и эффективного использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

Принятие настоящей подпрограммы вызвано необходимостью осуществлять ряд приоритетных работ на объектах коммунальной инфраструктуры программно-целевым методом.

 **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы**

Основной целью подпрограммы является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Пустошкинского района для:

- повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса;

- снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий;

- обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг, устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;

- модернизация коммунальной инфраструктуры;

- замена изношенных фондов;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей;

- создание благоприятных условий для проживания населения на территории муниципального района.

**Сроки и этапы реализации подпрограммы**

 Реализация подпрограммы рассчитана на 7 лет - с 2021 по 2027 год включительно. Заявленный срок является оптимальным для реализации запланированных мероприятий и решения поставленных задач.

 В период одного года невозможно реализовать весь комплекс мероприятий, так как повышение мер по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры требует долгосрочного планирования.

 **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется на основе реализации мероприятий по трем разделам:

- "Теплоснабжение";

- "Водоснабжение";

- "Водоотведение".

Основные мероприятия подпрограммы будут реализовываться на протяжении всего периода выполнения, то есть с 2021 по 2027 годы.

Обеспечение коммунального обслуживания и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться через совокупность мер, охватывающих системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения.

В рамках раздела "Теплоснабжение" реализуются мероприятия по реконструкции отопительных котельных района, капитальному ремонту тепловых сетей.

Для обеспечения успешной деятельности предприятий и организаций ЖКХ района реализуются мероприятия по возмещению затрат по отоплению пустующих нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, по возмещению организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению.

В рамках раздела "Водоснабжение" и "Водоотведение" реализуются мероприятия по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, путем капитального ремонта и замены изношенных сетей.

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители** | **Расходы (тыс. руб.), годы** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Подпрограмма** «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пустошкинского района»  | всего, в том числе: | 12937,4 | 17496,8 | 16798,6 | 40488,5 | 1999,0 | 1499,0 | 1499,0 |
| Администрация Пустошкинского района | 6664,9 | 2292,8 | 15754,6 | 11472,1 | 1999,0 | 1499,0 | 1499,0 |
| **Основное** **мероприятие** «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Пустошкинского района» | всего | 12937,4 | 17496,8 | 16798,6 | 40488,5 | 1999,0 | 1499,0 | 1499,0 |
| **Мероприятие 1.** Субсидия на софинансирование мероприятий по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов | Городское поселение района | 1100,0 | - |  | 1061,8 |  |  |  |
| **Мероприятие 2.** Субсидия на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности а рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения и очистки сточных вод». | Администрация Пустошкинского района | 5139,7 | 14304,0 | - |  |  |  |  |
| **Мероприятие 3.** Софинансирование расходов за счет средств муниципального образования на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности а рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения и очистки сточных вод». | Администрация Пустошкинского района | 484,0 | 752,8 |  |  |  |  |  |
|  **Мероприятие 4.**  Оплата взносов на капитальный ремонт жилищного фонда городского и сельских поселений.  | Администрация Пустошкинского района  | 239,9 | 161,0 | 342,0 | 352,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 |
|  **Мероприятие 5.**  Содержание систем водоснабжения в сельской местности | Сельские поселения района | 659,0 | 659,0 | 1044,0 | 1257,0 | 945,2 |  | 1102,0 |
| **Мероприятие 6.**  Расходы на организацию в границах поселения тепло- и водоснабжения населения | Администрация Пустошкинского района | 32,8 | - | - | 72,0 |  |  |  |
| **Мероприятие 7.** Осуществление расходов на возмещение затрат организациям, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения. | Администрация Пустошкинского района | 1000,0 | - | 2293,0 | 264,6 | 500,0 | - | - |
| **Мероприятие 8.** Осуществление расходов по возмещению затрат теплоснабжающей организации на приобретение топлива для подготовки к отопительному сезону. | Сельские поселения района | 3200,0 | - | - |  |  |  |  |
| **Мероприятие 9.** Субсидия поселениям на мероприятия по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов | Городское и сельские поселения района | 600,0 | - | - |  |  |  |  |
| **Мероприятие 10.** Субсидия поселениям на мероприятия по оборудованию контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и установке на них контейнеров | Городское поселение района | 120,0 | - | - |  |  |  |  |
| **Мероприятие 11.** Осуществление расходов на обследования, освидетельствования, экспертизы промышленной безопасности емкостей групповых газовых установок сжиженного углеводородного газа. | Городское поселение района | 362,0 |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятие 12.** Расходы на оказание услуг по авторскому надзору. | Администрация Пустошкинского района |  |  | 45,6 |  |  |  |  |
| **Мероприятие 13.** Расходы на покупку и установку 2 котлов на котельной № 12. | Администрация Пустошкинского района |  |  | 1874,0 |  |  |  |  |
| **Мероприятие 14.** Расходы на оплату работ по строительству канализационных сетей по ул. Октябрьская в г. Пустошка | Администрация Пустошкинского района |  |  | 10000,0 | 7483,2 |  |  |  |
| **Мероприятие 15.** Осуществление мероприятий в целях устранения замечаний Северо-Заподного Управления Ростехнадзора и получения паспорта готовности муниципального образования «Пустошкинский район» | Администрация Пустошкинского района |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |
| **Мероприятие 16.** Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры  | Администрация Пустошкинского района |  |  |  | 26697,6 |  |  |  |
| **Мероприятие 17.** Софинансирование расходов за счет средств муниципального образования на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Пустошкинского района |  |  |  | 1405,2 |  |  |  |
| **Мероприятие 18.**Расходы по замене дымовых труб | Администрация Пустошкинского района |  |  |  | 1881,1 |  |  |  |
| **Мероприятие 19.**Изготовление проектно-сметной, локально-сметной, сметной документации на объекты жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Пустошкинского района |  |  |  | 14,0 |  |  |  |
| **Мероприятие 18.**Расходы по содержанию систем водоснабжения в сельской местности | Администрация Пустошкинского района |  |  |  |  | 213,8 |  |  |

**Перечень основных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятий  | Исполнитель мероприятия  | Срок исполнения  | Источники финансиро-вания  | Объем финансирования, тыс. руб.  | Ожидаемый результат реализованных мероприятий  |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |
|  | **Цель** **Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования** |
|  |
|  | **Мероприятие 1.** Субсидия на софинансирование мероприятий по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов | Городское поселение района | 2021 – 2026гг. | Областной бюджет  | 1100,0 | - |  | 1389,0 | 1389,0 | 1389,0 | Финансирование мероприятий по приобретению и установки групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов |
|  | **Мероприятие 2.** Субсидия на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности а рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения и очистки сточных вод». | Администрация Пустошкинского района | 2021 – 2023 гг. | Областной бюджет | 5139,7 | 14304,0 | - |  |  |  | Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности а рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения и очистки сточных вод». |
|  | **Мероприятие 3.** Софинансирование расходов за счет средств муниципального образования на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности а рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения и очистки сточных вод». | Администрация Пустошкинского района | 2021 – 2023 гг. | Местный бюджет | 484,0 | 752,8 |  |  |  |  | Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов муниципальной собственности а рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоотведения и очистки сточных вод». |
|  |  **Мероприятие 4.**  Оплата взносов на капитальный ремонт жилищного фонда городского и сельских поселений.  | Администрация Пустошкинского района  | 2021 – 2026 гг. | Местный бюджет | 239,9 | 161,0 | 342,0 | 352,0 | 352,0 | 352,0 | Оплата взносов на капитальный ремонт жилищного фонда городского и сельских поселений. |
|  |  **Мероприятие 5.**  Содержание систем водоснабжения в сельской местности | Сельские поселения района | 2021 – 2026 гг. | Местный бюджет | 659,0 | 659,0 | 1044,0 | 1257,0 | 1102,0 | 1102,0 | Финансирование мероприятий по содержанию систем водоснабжения в сельской местности |
|  | **Мероприятие 6.**  Субсидия на организацию в границах поселения тепло- и водоснабжения населения | Администрация Пустошкинского района | 2021 – 2026 гг. | Иные источники | 32,8 | - | - |  |  |  | Финансирование мероприятий по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения |
|  | **Мероприятие 7.** Осуществление расходов на возмещение затрат организациям, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения. | Администрация Пустошкинского района | 2021 – 2026 гг. | Местный бюджет | 1000,0 | - | 2293,0 | 374,8 |  |  | Возмещение затрат организациям, оказывающим услуги в сфере теплоснабжения |
|  | **Мероприятие 8.** Осуществление расходов по возмещению затрат теплоснабжающей организации на приобретение топлива для подготовки к отопительному сезону. | Сельские поселения района | 2021 – 2026 гг. | Областной бюджет | 3200,0 | - | - |  |  |  | Финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок |
|  | **Мероприятие 9.** Субсидия поселениям на мероприятия по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов | Городское и сельские поселения района | 2021 – 2026 гг. | Областной бюджет | 600,0 | - | - |  |  |  | Финансирование мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов |
|  | **Мероприятие 10.** Субсидия поселениям на мероприятия по оборудованию контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и установке на них контейнеров | Городское поселение района | 2021 – 2025 гг. | Областной бюджет | 120,0 | - | - |  |  |  | Финансирование мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для раздельного накопления твердых коммунальных отходов и установке на них контейнеров |
|  | **Мероприятие 11.** Осуществление расходов на обследования, освидетельствования, экспертизы промышленной безопасности емкостей групповых газовых установок сжиженного углеводородного газа. | Городское поселение района | 2021 – 2025 гг. | Областной бюджет | 362,0 |  |  |  |  |  | Финансирование мероприятий по осуществлению расходов на обследования, освидетельствования, экспертизы промышленной безопасности емкостей групповых газовых установок сжиженного углеводородного газа. |
|  | **Мероприятие 12.** Расходы на оказание услуг по авторскому надзору. | Администрация Пустошкинского района | 2023 – 2023 гг. | Местный бюджет |  |  | 45,6 |  |  |  | Финансирование мероприятий по оказанию услуг авторского надзора. |
|  | **Мероприятие 13.** Расходы на покупку и установку 2 котлов на котельной № 12. | Администрация Пустошкинского района | 2023 – 2023 гг | Местный бюджет |  |  | 1874,0 |  |  |  | Финансирование мероприятий по покупке и установке 2 котлов на котельной № 12. |
|  | **Мероприятие 14.** Расходы на оплату работ по строительству канализационных сетей по ул. Октябрьская в г. Пустошка | Администрация Пустошкинского района | 2023 – 2026 гг. | Местный бюджет |  |  | 10000,0 | 7483,2 |  |  | Финансирование мероприятий по оплате работ по строительству канализационных сетей по ул. Октябрьская в г. Пустошка |
|  | **Мероприятие 15.** Осуществление мероприятий в целях устранения замечаний Северо-Заподного Управления Ростехнадзора и получения паспорта готовности муниципального образования «Пустошкинский район» | Администрация Пустошкинского района | 2023 – 2023 гг | Местный бюджет |  |  | 1200,0 |  |  |  | Финансирование мероприятий по осуществлению мероприятий в целях устранения замечаний Северо-Заподного Управления Ростехнадзора и получения паспорта готовности муниципального образования «Пустошкинский район» |
|  | **Мероприятие 16.** Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры  | Администрация Пустошкинского района | 2024 – 2026 гг. | Областной бюджет |  |  |  | 20133,0 |  |  | Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | **Мероприятие 17.** Софинансирование расходов за счет средств муниципального образования на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация Пустошкинского района | 2024 – 2026 гг. | Местный бюджет |  |  |  | 789,5 |  |  | Финансирование мероприятий по софинансированию расходов за счет средств муниципального образования на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры |
|  | **Мероприятие 18.**Расходы по замене дымовых труб | Администрация Пустошкинского района | 2024 – 2026 гг. | Местный бюджет |  |  |  | 1388,0 |  |  | Финансирование мероприятий по осуществлению расходов по замене дымовых труб |
|  | **Мероприятие 19.**Изготовление проектно-сметной, локально-сметной, сметной документации на объекты жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Пустошкинского района | 2024 – 2026 гг. | Местный бюджет |  |  |  | 364,0 |  |  | Финансирование мероприятий по изготовлению проектно-сметной, локально-сметной, сметной документации на объекты жилищно-коммунального хозяйства |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Пустошкинского района на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 - 2026 годы составит 86449,3 тыс. рублей, в том числе:

на 2021 год - 12937,4 тыс. рублей;

на 2022 год - 17496,8 тыс. рублей;

на 2023 год - 16798,6 тыс. рублей;

 на 2024 год - 33530,5 тыс. рублей;

на 2025 год - 2843,0 тыс. рублей;

на 2026 год - 2843,0 тыс. рублей.

**Методика оценки эффективности подпрограммы**

Результат реализации подпрограммы, ее эффективность оценивается по достижению следующих значений:

1. Снижение аварийности на инженерных сетях, количество аварий на 1 км сетей:

 - тепловые сети - 0,25;

 - сети водоснабжения и водоотведения - 7

2. Снижение количества жалоб от населения на предоставляемые услуги в области коммунального хозяйства, 25

3. Обеспечение требуемого объема услуг, 100%

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы |  Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Пустошкинского района |
| Соисполнители подпрограммы муниципальной программы |  Финансовое управление Администрации Пустошкинского района |
| Цель подпрограммы муниципальной программы  | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1.Снижение потребления энергоресурсов,внедрение современных технологий энергосбережения,развитие материально-технической базы предприятий теплоэнергетики.2.Обеспечение приборного учета всего объема потребляемых энергоресурсов муниципальными объектами и осуществление расчетов за них с применением этих приборов.3.Достижение целевых показателей, установленных Программой. |
| Целевые показатели подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования ;2. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования; |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.2. Оснащение муниципальных объектов приборами учета энергетических ресурсов.3.Проведение мероприятий, направленных на снижение объемов потребления тепловой энергии, водоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2021-2026 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы | Источники | 2021 год (руб.) | 2022 год(руб.) | 2023 год(руб.) | 2024 год(руб.) | 2025 год (руб.) | 2026 год (руб.) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| всего по источникам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, 80%;2. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, 75%; |

**Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере**

**и прогноз ее развития**

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» разработана на основании законодательных и нормативных правовых актов:

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Основной проблемой для муниципального управления и оказания муниципальных услуг является опережающий рост стоимости ресурсопотребления и вызванное этим резкое увеличение удельного веса расходов на их оплату в общих расходах муниципальных учреждений.

В условиях роста цен на электроэнергию, воду и топливо стоимость энергоресурсов в период до 2026 года повысится в полтора и более раз. Соответственно от стоимости теплоснабжения близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

Необходимым условием энергосбережения является организация достоверного учета потребления энергоресурсов. Подпрограммой предусмотрено дооснащение муниципальных объектов приборами учета энергетических ресурсов.

В муниципальных учреждениях отсутствует практика эффективного использования энергоресурсов. Несмотря на стопроцентную оснащенность муниципальных учреждений приборами учета электроэнергии, существует проблема нерационального ее потребления (использование электрообогревателей), практически не проводятся мероприятия по утеплению зданий, недостаточно широко применяются энергосберегающие осветительные и вспомогательные электроприборы, что приводит к завышению потребления электроэнергии на 25%.

Проблемы, связанные с энергозатратами, возможно решить только программно-целевым методом, что обусловлено следующими причинами:

1. Невозможность комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.

2. Комплексный характер проблемы и необходимость координации действий по ее решению.

3. Необходимость выполнения задач социально-экономического развития территории муниципального района, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

 **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы**

Цели:

- обеспечение исполнения требований Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов на муниципальных объектах за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Основные задачи:

- обеспечение приборного учета всего объема потребляемых энергоресурсов муниципальными объектами и осуществление расчетов за них с применением этих приборов;

- достижение целевых показателей, установленных подпрограммой;

- создание условий для перевода учреждений бюджетного сектора на энергосберегающий путь развития за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе внедрения энергоэффективных технологий.

**Сроки и этапы реализации подпрограммы**

 Реализация подпрограммы рассчитана на 6 лет - с 2021 по 2026 год включительно. Заявленный срок является оптимальным для реализации запланированных мероприятий и решения поставленных задач.

 В период одного года невозможно реализовать весь комплекс мероприятий, так как принимаемые меры по энергосбережению и повышению энергетической эффективности требуют долгосрочного планирования.

**Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы характеризуются:

- достижением целевых показателей эффективности реализации подпрограммы, установленные в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- достижением показателей результативности реализации мероприятий подпрограммы с использованием субсидии из областного бюджета.

Перечень показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители** | **Расходы (тыс. руб.), годы** |
| **2021** | **2022** |  **2023**  | **2024** |  **2025**  | **2026**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  **5**  | **6** |  **7**  | **8** |
| **Подпрограмма** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | всего, в том числе: | -  | - | - | - | - | - |
| Администрация Пустошкинского района | - | - | - | - | - | - |
| **Основное** **мероприятие** «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | всего | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие 1.** Приобретение приборов учета тепловой энергии и приобретение котла 2,0 МВт для установки на котельных МП "Пустошкинские теплосети" | Администрация Пустошкинского района | - | - | - | - | - | - |
|  **Мероприятие 2.**  Реконструкция тепловых сетей от котельной № 6 г. Пустошка | Администрация Пустошкинского района | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие 3.** Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Администрация Пустошкинского района | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие 4.** Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов | Администрация Пустошкинского района | - | - | - | - | - | - |
| **Мероприятие 5.** Приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципального образования к отопительному сезону | Администрация Пустошкинского района | - | - | - | - | - | - |

**Перечень основных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятий  | Исполнитель мероприятия  | Срок исполнения  | Источники финансирования  | Объем финансирования, тыс. руб.  | Ожидаемый результат реализованных мероприятий  |
| 2021 г.  | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |  |
|  | **Цель 1.**  **Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании** |
|  |  |
|  | Мероприятие 1. Приобретение приборов учета тепловой энергии и приобретение котла 2,0 МВт для установки на котельных МП "Пустошкинские теплосети" | Администрация Пустошкинского района | 2021 – 2026 г.г. | Областной бюджет  |  - | - | - |  - | - | - | Повышение уровня подготовки муниципального образования к отопительному сезону |
|  | Мероприятие 2.Реконструкция тепловых сетей от котельной № 6 г. Пустошка | Администрация Пустошкинского района | 2021 – 2026 г.г. | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | Завершение мероприятий по реконструкции тепловых сетей от котельной № 6 г. Пустошка |
|  | Мероприятие 3. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организация постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества | Администрация Пустошкинского района | 2021 – 2026 г.г. | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества |
|  | Мероприятие 4. Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемого для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов | Администрация Пустошкинского района | 2021 – 2026 г.г. | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества |
| Мероприятие 5. Приобретение оборудования и материалов для модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в целях подготовки муниципального образования к отопительному сезону | Администрация Пустошкинского района | 2021 – 2026 г.г. | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | Повышение уровня подготовки муниципального образования к отопительному сезону |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Пустошкинского района на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 - 2026 годы составит 0,0 тыс. рублей, в том числе:

на 2021 год - 0,0 тыс. рублей;

на 2022 год - 0,0 тыс. рублей;

на 2023 год - 0,0 тыс. рублей;

на 2024 год - 0,0 тыс. рублей;

на 2025 год - 0,0 тыс. рублей;

на 2023 год - 0,0 тыс. рублей.

**Методика оценки эффективности подпрограммы**

Результат реализации подпрограммы, ее эффективность оценивается по достижению следующих значений:

1. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, 80%;

2. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, 75%.

**Паспорт подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы  | Охрана окружающей среды |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Комитет по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Пустошкинского района |
| Соисполнители подпрограммы муниципальной программы |  Финансовое управление Администрации Пустошкинского района |
| Цель подпрограммы муниципальной программы  | Сохранение и защита окружающей среды |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Сохранение и защита окружающей среды |
| Целевые показатели подпрограммы муниципальной программы | 1. Ликвидация несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории МО «Пустошкинский район», %; 2. Повышение уровня информированности населения в вопросах окружающей среды, %. |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы | 2024-2026 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы | Источники | 2024 год(руб.) | 2025 год (руб.) | 2026 год (руб.) |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 194,0 | 210,0 | 257,0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 |
| всего по источникам | 194,0 | 210,0 | 257,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Ликвидация несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории МО «Пустошкинский район» на уровне %. 2. Повышение уровня информированности населения в вопросах окружающей среды 60%. |

**Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере**

**и прогноз ее развития**

Экологическая обстановка в муниципальном образовании «Пустошкинский район» оценивается как стабильная, но, несмотря на некоторые позитивные результаты, многие проблемы в сфере экологии до конца не решены и требуют программного подхода и дополнительных действий.

Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности населения является сложнейшей задачей.

Возрастающие ежегодные объемы промышленных и бытовых отходов являются источником загрязнения почвы. Недобросовестное отношение большинства природопользователей и населения к сбору, вывозу и захоронению отходов привело к многочисленному образованию несанкционированных свалок мусора, грунт которых не защищён от проникновения загрязняющих веществ в подземные водоносные горизонты.

Успех и обеспечение экологической безопасности во многом определяется уровнем экологической культуры населения мерами направленными на образование и воспитание жителей и подрастающее поколение по вопросам охраны окружающей среды.

**Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, описание целей, задач подпрограммы, целевые индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы**

Целью подпрограммы является сохранение и защита окружающей среды.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Ликвидация несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории МО «Пустошкинский район»;

2. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Эффективная реализация подпрограммы позволит:

- ликвидация несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории МО «Пустошкинский район»;

- повысить уровень информированности населения в вопросах окружающей среды до 60%.

**Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы рассчитана на 3 года - с 2024 по 2026 год включительно. Заявленный срок является оптимальным для реализации запланированных мероприятий и решения поставленных задач.

В период одного года невозможно реализовать весь комплекс мероприятий, так как принимаемые меры по сохранению и защите окружающей среды требуют долгосрочного планирования.

**Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы характеризуются:

- достижением целевых показателей эффективности реализации подпрограммы;

- достижением показателей результативности реализации мероприятий подпрограммы с использованием субсидии из областного бюджета.

Перечень показателей подпрограммы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители** | **Расходы (тыс. руб.), годы** |
| **2024** |  **2025**  | **2026** |
| **1** | **2** | **3** |  |  |
| **Подпрограмма** «Охрана окружающей среды» | всего, в том числе: | 194,0  | 210,0 | 257,0 |
| Администрация Пустошкинского района | 194,0  | 210,0 | 257,0 |
| **Основное** **мероприятие** «Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов» | всего | 194,0  | 210,0 | 257,0 |
| **Мероприятие 1.** Мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | Администрация Пустошкинского района | 194,0  | 210,0 | 257,0 |

**Перечень основных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование мероприятий  | Исполнитель мероприятия  | Срок исполнения  | Источники финансирования  | Объем финансирования, тыс. руб.  | Ожидаемый результат реализованных мероприятий  |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026г. |  |
|  | **Цель 1.** **Сохранение и защита окружающей среды** |
|  |  |
|  | Мероприятие 1. Мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | Администрация Пустошкинского района | 2024 – 2026 г.г. | Местный бюджет | 194,0 | 210,0 | 257,0 | Уменьшение площади территории муниципального образования, не соответствующей надлежащим требованиям и санитарным нормам |

**Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета Пустошкинского района на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2024 - 2026 годы составит 661,0 тыс. рублей, в том числе:

на 2024 год - 194,0 тыс. рублей;

на 2025 год - 210,0 тыс. рублей;

на 2023 год - 257,0 тыс. рублей.

**Методика оценки эффективности подпрограммы**

Результат реализации подпрограммы, ее эффективность оценивается по достижению следующих значений:

1. Ликвидация несанкционированных свалок к общему числу выявленных несанкционированных свалок на землях общего пользования на территории МО «Пустошкинский район» до уровня 100 %.

2. Повышение уровня информированности населения в вопросах окружающей среды 60%.