ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

#### МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 06.03.2012г. | № | 36 |
| --- | --- | --- | --- |

182300 г. Пустошка

О внесении изменений в Программу «Комплексное развитие Системы коммунальных мероприятии по муниципальному образованию «Пустошкинский район» на 2011-2013 годы»

В связи с выполнением наказов жителей МО «Пустошкинский район» в рамках Народной Программы Администрация Пустошкинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести следующие изменения в Программу «Комплексное развитие системы коммунальных мероприятии по муниципальному образованию «Пустошкинский район» на 2011-2013 годы», утвержденную Постановлением Главы района от 06.12.2010№ 170 ( с изменениями от 26.07.2011г. № 124)

- Подраздел «Программные мероприятия» раздела 7 «Контроль за реализацией программы» в пункте «Мероприятия по лицензированию скважин» дополнить пунктом «Мероприятия по выполнению народной программы 2011-2012 г.г. МП «Пустошкинские теплосети» следующего содержания:

| Наименование мероприятия | Ед.изм. | Кол-во | Срок исполнения | Стоимость работ | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт наружного водопровода в дер. Алушково |  |  | Декабрь 2011г. | 99,7 тыс. рублей | Районный бюджет |
| Прокладка участка водопроводной сети по пер. Офицерский г. Пустошка | м | 138,8 | Декабрь 2011г. | 70,0 тыс. рублей | Районный бюджет |
| Замена глубинного насоса на водонапорной башне д .Яссы Алольской волости | Шт. | 1 | Декабрь 2011г. | 20,0тыс.рублей | Районный бюджет |
| Ремонт водонапорной башни дер. Поддубье Алольской волости |  |  | Декабрь 2011г. | 90,0 тыс.рублей | Районный бюджет |
| Ремонт водонапорной башни дер.Алоль |  |  | Декабрь 2011г. | 70,0 тыс.рублей | Районный бюджет |

Глава района                                                                           Ю.В.Жуков