ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

#### МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 11.04.2011г. | № | 54 |
| --- | --- | --- | --- |

182300 г. Пустошка

# Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексные меры  по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории Пустошкинского района» на 2011-2013 годы»

# В соответствии с постановлением Главы района от 25.08.2008 года № 82 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Пустошкинский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории Пустошкинского района на 2011-2013 годы».

# 2. Объёмы финансирования ведомственной целевой программы «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории Пустошкинского района на 2011-2013 годы» ежегодно определять  при формировании  бюджета МО «Пустошкинский район»  на очередной финансовый год.

# 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по экономике, финансам и природным ресурсам Осипову Т.Л.

Глава района                                                                                   Ю.В. Жуков

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы  «Комплексные  меры по содержанию  и благоустройству воинских захоронений  на территории Пустошкинского района на 2011-2013 годы»

| Наименование программы | «Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории Пустошкинского района на 2011-2013 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Распоряжение Главы района от 17.02.2011 г. № 141 «О разработке ведомственной целевой программы ««Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории Пустошкинского района на 2011 – 2013 годы» |
| Заказчик программы | Администрация Пустошкинского района |
| Разработчик программы | Администрация Пустошкинского района |
| Исполнители программы | Администрация Пустошкинского района, Администрация сельского поселения «Алольская волость», Администрация сельского поселения «Забельская волость», Администрация сельского поселения «Гультяевская волость», Администрация сельского поселения «Пригородная волость», Администрация сельского поселения «Щукинская волость», Администрация городского поселения «Пустошка», районная общественная организация ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, отдел образования Администрации Пустошкинского района, МУК «Пустошкинский районный центр досуга», МУК «Пустошкинская центральная районная библиотека», редакция районной газеты «Вперёд», отдел военного комиссариата Псковской области по Невельскому, Пустошкинскому и Усвятскому районам |
| Срок реализации программы | 2011-2013 годы |
| Цель программы | Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Пустошкинского района, в соответствии с требованиями современного общества, достойное увековечивание памяти погибших при защите Отечества |
| Задачи программы | 1. Ремонт (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Пустошкинского района, и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков участникам Великой Отечественной войны; 2. совершенствование нормативно-правовой базы МО «Пустошкинский район», регулирующей вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества; 3. выявление, захоронение останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, установление имён погибших при защите Отечества при проведении поисковых работ на территории района; 4. совершенствование работы по увековечиванию памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны, а также в ходе последующих войн и конфликтов. |
| Сроки реализации программы | 2011 -2013 годы |
| Объёмы и источники финансирования программы | Общий объём средств, направленных на реализацию программных мероприятий составляет – 4170,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2011 – 1200,0 тыс.руб. 2012 – 1415,0 тыс.руб. 2013 - 1555,0 тыс.руб. |
| Основные целевые индикаторы реализации программы | 1. Доля приведённых в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в числе воинских захоронений, памятников и памятных знаков, заявленных районном для ремонта (реконструкции), состоящих на государственном учёте в Псковской области (в процентах); 2. количество нормативных правовых актов Администрации Пустошкинского района по вопросам увековечивания памяти погибших при защите Отечества; 3. уровень вовлечённости молодёжи района в мероприятия по содержанию, благоустройству воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программы позволит обеспечить: - приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории района; - выявление, перезахоронение останков военнослужащих, погибших при защите Отечества; - привлечение общественности, предприятий, организаций, образовательных учреждений, представителей поисковых отрядов, ветеранский организаций, граждан района для решения вопросов восстановления и содержания воинских захоронений |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

На территории Пустошкинского района в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточённые бои.

2. Цели и задачи программы

Программа ставит цель:

Приведение в надлежащее состояние  воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память  погибших при защите  Отечества на территории Пустошкинского района, в соответствии с требованиями  современного общества, достойное увековечивание памяти погибших при защите Отечества.

Для достижения поставленной цели программа предусматривает решение следующих задач:

1.  Ремонт (реконструкция)  воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших  при защите Отечества на территории Пустошкинского района, и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков участникам  Великой Отечественной войны;

2. Совершенствование нормативно-правовой базы МО «Пустошкинский район», регулирующей  вопросы увековечивания  памяти  погибших при защите  Отечества;

3. Выявление, захоронение останков  военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, установление имён погибших при защите Отечества при проведении поисковых работ на территории района;

4. Совершенствование работы по  увековечиванию памяти  погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны, а также в ходе последующих  войн и конфликтов.

3. Сроки реализации программы

Программа рассчитана на 2011-2013 годы

4. Ресурсное обеспечение и технико-экономическое обоснование программы

Выполнение намеченных  мероприятий планируется  осуществлять  за счёт средств областного бюджета, бюджета муниципального образования «Пустошкинский район», выделяемых  на реализацию программных мероприятий.

Планируется выделение средств на реализацию программы в соответствии с приведённой таблицей.

Объём средств, выделяемых на реализацию программы:

| Источник финансирования | Всего | В том числе по годам (в тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Всего | 4170 | 1200 | 1415 | 1555 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| областной бюджет | 3740 | 1200 | 1205 | 1335 |
| бюджет района | 130 | - | 60 | 70 |
| бюджеты поселений | 300 | - | 150 | 150 |

5. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий программы с указанием  сроков, финансовых ресурсов и результатов реализации программы представлен в приложении к программе.

6. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы

В результате реализации программы к концу 2013 года предполагается:

Решить проблемы, связанные с ремонтом и благоустройством  воинских захоронений, памятников и памятных знаков на территории  Пустошкинского района;

Усовершенствовать работу по увековечиванию памяти граждан, погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны  и во время других вооружённых конфликтов;

Активизировать работу по военно-патриотическому воспитанию детей и молодёжи района;

Осуществить  захоронение выявленных в ходе проведения поисковых работ останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны;

Повысить качество учёта  и паспортизации воинских захоронений, расположенных  на территории Пустошкинского района.

Количественные показатели планируемых результатов реализации программы

| Количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Пустошкинского района, заявленных для ремонта, единиц | Планируется отремонтировать воинских захоронений по годам, единиц |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 8 | 1 | 1 | 6 |

7.Система целевых индикаторов и методика оценки эффективности программы

| Цели и задачи программы | Целевые индикаторы | Единицы измерения | Показатели реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Цель – приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории района, в соответствии с требованиями современного общества, достойное увековечение памяти павших при защите Отечества |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Ремонт (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Пустошкинского района, и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков участникам Великой Отечественной войны | Доля приведённых в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества | % | 10 | 15 | 20 | 40 |
| Задача2. Совершенствование нормативной правовой базы по урегулированию вопросов увековечения памяти погибших при защите Отечества | Количество нормативных правовых актов по вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества | Един. | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Задача4. Совершенствование работы по увековечиванию памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны, а также в ходе последующих войн и конфликтов | Уровень вовлечённости молодёжи района в мероприятия по содержанию, благоустройству воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества | % | 25,6 | 29 | 34 | 40 |

Эффективность программы определяется  степенью достижения ожидаемых значений целевых индикаторов  программы:

1. Доля приведённых (Дп) в надлежащее состояние  воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, в числе воинских захоронений, памятников, памятных знаков,  заявленных  районом для ремонта должна составлять на 01.01.2014 г. 100%.

Показатель целевого индикатора (Дп) определяется по формуле:

Дп = Ко  х 100%, где

Кпр

Ко – количество отремонтированных  (приведённых в надлежащее состояние) воинских захоронений, памятников, памятных знаков на территории района;

Кпр – количество подлежащих  ремонту (реконструкции) воинских захоронений, памятников, памятных знаков и заявленных районом.

2. Количество нормативных правовых актов МО «Пустошкинский район»  по вопросам увековечения  памяти погибших  при защите Отечества, принятых  в отчётном году.

4. Уровень вовлечённости  молодёжи района в мероприятия по содержанию, благоустройству воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память павших при защите Отечества:

Увм = Кму   х 100%, где

Кмо

Увм -     уровень вовлечённости  молодёжи района в мероприятия по содержанию, благоустройству воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память павших при защите Отечества;

Кму – количество молодёжи, участвующей в мероприятиях по содержанию, благоустройству воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память павших при защите Отечества;

Кмо – количество молодёжи района.

Итоги реализации программы будут считаться  эффективными, если целевые индикаторы будут выше базовых показателей.

8. Организация управления программой и контроль за ходом её реализации

Управление реализацией программы осуществляется  комитетом по экономике, финансам и природным ресурсам.  Исполнители программы несут ответственность за  их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование выделяемых на реализацию программных мероприятий средств.

Субъекты выполнения мероприятий, указанные в графе «Исполнители» Перечня мероприятий программы первыми, являются ответственными за выполнение мероприятий, они организуют и контролируют работу. Два раза в год – к 1 января и 1 июля представляют  отчёты в виде справок о ходе  выполнения мероприятий  программы.

Ход и результаты  выполнения мероприятий программы рассматриваются на заседаниях Администрации Пустошкинского района не реже 1 раза в год с заслушиванием отчётов руководителей выполнения мероприятий -исполнителей программы.

# Приложение

# к ведомственной целевой                      							программе «Комплексные меры

# по содержанию и  благоустройству

# воинских захоронений на территории                                                                               Пустошкинского района

# на 2011-2013 годы»

Перечень

мероприятий целевой ведомственной программы «Комплексные меры по содержанию и  благоустройству воинских захоронений   на территории Пустошкинского района     на 2011-2013 годы»

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполни-тель программы –бюджето-получатель, исполнители мероприя-тий программы | Объём финансирования (в тыс.руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по программе | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1. | Задача 1. Ремонт (реконструкция) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Пустошкинского района, и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков участникам Великой Отечественной войны; -всего | Админист-рация Пустошкинского района, сельские поселения района, городское поселение «Пустошка» | 4040 | 1200 | 1355 | 1485 |  |
|  | областной бюджет |  | 3740 | 1200 | 1205 | 1335 |  |
|  | бюджеты поселений |  | 300 | - | 150 | 150 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории Пустошкинского района |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция и благоустройство воинского захоронения в дер. Алушково | сельское поселения «Забельская волость» | 620 | - | - | 620 |  |
|  | Ремонт и благоустройство воинских захоронений, памятных знаков, памятников | сельское поселения «Забельская волость» | 40 | - | 20 | 20 |  |
|  | Реконструкция и благоустройство воинского захоронения в дер. Сергейцево | сельское поселение «Пригород-ная волость» | 305 | - | - | 305 |  |
|  | Ремонт и благоустройство воинских захоронений, памятных знаков, памятников | сельское поселение «Пригород-ная волость» | 50 | - | 25 | 25 |  |
|  | Реконструкция и благоустройство воинского захоронения в дер. Шалахово | сельское поселение «Гультяе-ская волость» | 180 | - | - | 180 |  |
|  | Ремонт и благоустройство воинских захоронений, памятных знаков, памятников | сельское поселение «Гультяев-ская волость» | 40 | - | 20 | 20 |  |
|  | Реконструкция и благоустройство воинского захоронения в дер.Поддубье | сельское поселение «Алольская волость» | 120 | - | - | 120 |  |
|  | Реконструкция и благоустройство воинского захоронения в дер. Алоль | сельское поселение «Алольская волость» | 60 | - | - | 60 |  |
|  | Ремонт и благоустройство воинских захоронений, памятных знаков, памятников | сельское поселение «Алольская волость» | 40 | - | 20 | 20 |  |
|  | Реконструкция и благоустройство воинского захоронения в дер.Криуха | сельское поселение «Щукинская волость» | 50 | - | - | 50 |  |
|  | Ремонт и благоустройство воинских захоронений, памятных знаков, памятников | сельское поселение «Щукинская волость» | 50 | - | 25 | 25 |  |
|  | Реконструкция и благоустройство воинского захоронения в г.Пустошке | Городское поселение «Пустошка» | 2405 | 1200 | 1205 | - |  |
|  | Ремонт и благоустройство воинских захоронений, памятных знаков, памятников | городское поселение «Пустошка» | 80 | - | 40 | 40 |  |
| 2. | Задача 2. Развитие и совершенствование нормативной правовой базы по сохранению, содержанию и благоустройству воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, и принятие МО «Пустошкинский район» мер в пределах их компетенции, направленных на выявление, учёт, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения, контроль за их сохранением, содержанием и благоустройством |  |  |  |  |  |  |
|  | всего |  | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  | - | - | - | - |  |
|  | бюджет района |  | - | - | - | - |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1 Разработка нормативных правовых актов, программ, планов, перечней мероприятий военно-мемориальной работы МО «Пустошкинский район» | Администрация района, администрации сельских поселений | - | - | - | - | Обеспечение нормативного регулирования и совершенство-вания работы по увековечива-нию памяти погибших при защите Отечества |
| 2.2. | Мероприятие 2.2 Осуществление анализа деятельности по учёту, содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории района | Администрация района, администрации сельских поселений | - | - | - | - | Повышение эффективности деятельности Администра-ции района по выполнению мероприятий программы |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. Рассмотрение предложений граждан, общественных объединений, религиозных организаций по вопросам увековечивания памяти погибших при защите Отечества и принятие мер по их реализации | Администрация района, администрации сельских поселений | - | - | - | - | Совершенствование форм увековечива-ния памяти погибших при защите Отечества |
| 3. | Задача 3. Выявление, захоронение останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, установление имён погибших при защите Отечества при проведении поисковых работ - всего |  | - | - | - | - |  |
|  | областной бюджет |  | - | - | - | - |  |
|  | бюджет района |  | - | - | - | - |  |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Выявление неизвестных воинских захоронений и не погребённых останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории района, установление имён погибших силами поисковых отрядов |  | - | - | - | - | Обнаружение останков погибших и не захороненных военнослужа щих Красной Армии на территории района |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Выполнение работ, связанных с учётом и паспортизацией воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших воинов в Великой Отечественной войне | Администрация Пустошкинского района, администрации сельских поселений, военный комиссариат по Невельско-му, Пустош кинскому и Усвятскому районам | - | - | - | - | Приведение учёта и паспортизации воинских захоронений на территории района в соответствие с требованиями нормативных правовых документов |
| 4. | Задача 4. Совершенствование работы по увековечиванию памяти погибших при исполнении воинского долга в годы Великой Отечественной войны, а также в ходе последующих войн и конфликтов -всего |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  | - | - | - | - |  |
|  | бюджет района |  | 130 | - | 60 | 70 |  |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. Отражение материалов, посвящённых Победе советского народа в Великой Отечественной войне в средствах массовой информации района. Освещение встреч и выступлений ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, тематических экспозиций и выставок художественных произведений, фотодокументов, произведений искусства, музейных экспонатов, сувенирной продукции, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне | Редакция районной газеты «Вперёд», Отдел образования Администрации Пустошкинского района, МУК «Пустошкинский районный центр досуга», МУК «Пу стошкин-ская центральная районная библиотека» | - | - | - | - | Формирование уважительного отношения к памяти погибших при защите Отечества |
| 4.2. | Мероприятие 4.2. Активизация шефства над воинскими захоронениями, участие образовательных учреждений, организаций и предприятий в мероприятиях по содержанию воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории района | Образовате-льные учреждения, учреждения культуры района, организации учреждения, предприятия района | - | - | - | - | Изменение отношений руководителей различных уровней , общественнос-ти и жителей к вопросам увековечива-ния памяти погибших при защите Отечества |
| 4.3. | Мероприятие 4.3. Организация и проведение районных смотров-конкурсов, мероприятий по обмену опытом среди военно-патриотических клубов. | Отдел образования Администрации района, Совет ветеранов войны и труда | - | - | - | - | Улучшение работы по военно-патриотическому воспитанию детей и молодёжи |
| 4.4. | Мероприятие 4.4. Организация и проведение мероприятий, посвящённых Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | Администрация района, Отдел образования Администрации Пустошкинского района, МУК «Пустошкинский районный центр досуга», Совет ветеранов войны и труда | 100 | - | 50 | 50 | Формирование у детей и молодёжи района правильного понимания исторического значения Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |
| 4.5. | Мероприятие 4.5. Участие во Всероссийских, областных, экспедициях, проведение районных экспедиций в рамках «Вахты памяти» | Отдел образования Администрации района, учреждения образования | 30 | - | 10 | 20 | Создание условий для приобщения жителей района, особенно детей и молодёжи, к культурно-историческим ценностям, воспитание у них любви и гордости за свою Родину |
|  | Всего по программе |  | 4170 | 1200 | 1415 | 1555 |  |
|  | из них |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 3740 | 1200 | 1205 | 1335 |  |
|  | бюджет района |  | 130 |  | 60 | 70 |  |
|  | бюджеты поселений |  | 300 |  | 150 | 150 |  |