ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

#### МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПУСТОШКИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУСТОШКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 20.06.2018 г. | № | 72 |
| --- | --- | --- | --- |

182300 г. Пустошка

О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы  Пустошкинского района к  отопительному периоду 2018-2019 годов

##### В соответствии со ст. 6, ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010            № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017)  «О теплоснабжении», ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», соглашением  о передаче администрацией городского поселения «Пустошка» части полномочий по решению вопросов местного значения администрации Пустошкинского района от 01.12.2016 года,  Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013  №103, в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы района к отопительному периоду 2018-2019 годов,  Администрация Пустошкинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить составы межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному периоду  2018-2019 годов многоквартирных домов и объектов социально-культурной сферы Пустошкинского района и прочих потребителей тепловой энергии и межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организаций в МО «Пустошкинский район»,  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить перечень теплоснабжающих организаций  согласно приложению № 2  к настоящему постановлению.

3.  Утвердить программы   проведения   проверки   готовности   теплоснабжающих организаций и потребителей  тепловой энергии  Пустошкинского района к работе в  отопительном периоде 2018-2019 годов, согласно приложениям № 3, № 4 к настоящему постановлению.

4. Утвердить планы-графики мероприятий по подготовке теплового, водопроводно-канализационного хозяйства к работе  в отопительный период 2018 – 2019 годов и план основных мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2018-2019 годов согласно приложениям №№ 5-7 к настоящему постановлению.

5. Утвердить перечень объектов, подключенных к теплоснабжению, и сроки проверки для получения паспортов готовности согласно приложению    № 8 к настоящему постановлению.

6.  Заместителю председателя комитета по  жилищно-коммунальному  и дорожному хозяйству  Администрации района Базылевичу Г.В. обеспечить предоставление в адрес Государственного комитета Псковской области по делам строительства и  жилищно-коммунального хозяйства:

а) в установленные сроки   статистической отчетности по формам:

№ 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе  в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 № 7,

№ 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», № 3-ЖКХ «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденным приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2009 № 206;

б) по формам и в сроки, установленные Государственным комитетом Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, информации:

о подготовке и прохождении отопительного периода  2018-2019 годов на объектах жилищно-коммунального хозяйства области;

о выдаче паспортов готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов.

7. Руководителям организаций  всех форм собственности, имеющих на балансе объекты тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, жилищный фонд, объекты социальной сферы:

7.1.  Принять необходимые и достаточные меры по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду и обеспечить их надежную, устойчивую, безаварийную работу в отопительном периоде 2018-2019 годов;

7.2.  Организовать работу по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013   № 103.

8. Руководителям организаций, оказывающих коммунальные услуги независимо от ведомственной принадлежности:

8.1. Разработать планы мероприятий по подготовке организаций к работе в зимних условиях 2018-2019 годов;

8.2. Организовать с 15 сентября 2018 года и до начала отопительного периода проведение опробования систем теплоснабжения;

8.3.  До 01 октября 2018 года обеспечить создание нормативных запасов используемых видов топлива во всех организациях независимо от ведомственной принадлежности;

8.4. Обеспечить в течение отопительного периода ежемесячное поддержание нормативного запаса топлива;

8.5.  До 01 июля 2018 года принять меры к обеспечению котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы района, резервными источниками электроснабжения и котлами, работающими на резервном топливе;

8.6. Принять меры  по погашению сложившейся задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы в срок до 30 августа 2018 года;

8.7. Сформировать необходимый аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства в срок до 15 сентября 2018;

8.8.  До 15 сентября 2018 года организовать взаимодействие с эксплуатационными, ремонтными, строительно-монтажными и другими организациями, имеющими возможность предоставления специальной техники и квалифицированного персонала при ликвидации аварийных ситуаций.

9. Руководителю муниципального предприятия «Служба заказчика Пустошкинского района (Управляющая компания)» Павлову А.М.:

а) обеспечить готовность жилищного фонда района к работе в отопительный период 2018-2019 годов;

б)  до 01 октября 2018 года активизировать работу с населением по погашению имеющейся задолженности за оказанные коммунальные услуги.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администрации Пустошкинского района-председателя комитета по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Корогод О.В.

Главы района                                                                              Ю.В. Жуков

Приложение №1

к постановлению  Администрации

Пустошкинского  района

| от | 20.06.2018 г. | № | 72 |
| --- | --- | --- | --- |

СОСТАВ

межведомственная комиссия  по  проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих организаций

МО «Пустошкинский район»

| Корогод О.В. | - заместитель Главы Администрации Пустошкинского района - председатель комитета по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Филиппов С.В. | - начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовки Администрации района, заместитель председателя комиссии; |
| Базылевич Г.В. | - заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации района, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Чудаков А.А. | - государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору по Псковской области Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Давыдов Ю.А. | - директор муниципального предприятия «Пустошкинские теплосети»; |
| Павлов А.М. | - начальник МП «Служба заказчика Пустошкинского района (Управляющая компания)». |
| Костин А.В. | - директор МУП «Горкомхоз» |
| Коваленко И.Ф. | - начальник Финансового управления Администрации района. |

СОСТАВ

межведомственной комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов многоквартирных домов и объектов социально-культурной сферы Пустошкинского района и прочих потребителей

тепловой энергии

| Базылевич Г. В. | - заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Павлов А.М. | - начальник МП «Служба заказчика Пустошкинского района (Управляющая компания)», секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Власикова Т.В. | - заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту Администрации района; |
| Давыдов Ю.А. | - директор муниципального предприятия «Пустошкинские теплосети»; |
| Коваленко И.Ф. | - начальник Финансового управления Администрации района; |
| Костин А.В. | - директор МУП «Горкомхоз». |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Пустошкинского района

| от | 20.06.2018 г. | № | 72 |
| --- | --- | --- | --- |

Перечень теплоснабжающих организаций Пустошкинского района:

1. Муниципальное предприятие  «Пустошкинские теплосети»

директор  - Давыдов Юрий Анатольевич, тел. 2-11-90

Котельная  № 6 – г. Пустошка, ул. Октябрьская д.10а;

Котельная  № 9 – г. Пустошка,  ул. Первомайская д.21а;

Котельная  № 12 – г. Пустошка, ул. Революции д. 59б;

Котельная  ПМК –  г. Пустошка, ул. Заречная, 22а;

Котельная  Гультяи – д. Гультяи Пустошкинского района;

Котельная Забелье – д. Забелье Пустошкинского района;

Котельная Вербилово – д. Вербилово Пустошкинского района;

Котельная Сергейцево – д. Сергейцево Пустошкинского района;

Котельная ДРСУ – г. Пустошка, ул. Московское шоссе

Приложение  № 3

к постановлению Администрации

Пустошкинского района

| от | 20.06.2018 г. | № | 72 |
| --- | --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности

теплоснабжающих организаций

Пустошкинского района  к работе в

отопительном периоде 2018-2019 годов

1. Цель программы.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

2.1. Полномочия комиссии:

Комиссия организует

- работу по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций создается постановлением Администрации Пустошкинского района.

Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013  № 103 (далее Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности (приложение № 1 к настоящей Программе), а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу согласно Приложению № 2 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения, согласно приложению № 4 настоящей Программы.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по  образцу согласно Приложению № 3 к настоящей Программе и выдается Администрацией  Пустошкинского   района  (далее – администрацией), образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются руководителем  администрации в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Приложение №1

к «Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих организаций Пустошкинского  района

к работе в отопительном периоде 2018-2019 годов»

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего Приложения.

Приложение №2

к «Программе  проведения проверки готовности

теплоснабжающих организаций Пустошкинского района

к работе в отопительном периоде 2018-2019 годов»

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019годов

__________________________                                                     "_____"____________ 20__ г.

(место составление акта)                                                               (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду)

от "____"________________ 20__ г., утвержденной ____________________________________________________________________________,   (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1._____________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

_____________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019 годов*

Председатель комиссии:      ___________________/_______________

(подпись)

Заместитель председателя

комиссии:                              ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                  ___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/______________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение №3

к «Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих организаций Пустошкинского  района

к работе в отопительном периоде 2018-2019 годов»

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _______/______ г.г.

Выдан_______________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._______________________;

2._______________________;

3._______________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ N_________.

_______________________/_________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4

к «Программе проведения проверки готовности

теплоснабжающих организаций Пустошкинского  района

к работе в отопительном периоде 2018-2019 годов»

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№___ от "_____"_______________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Пустошкинского района

| от | 20.06.2018 г. | № | 72 |
| --- | --- | --- | --- |

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности

потребителей тепловой энергии

Пустошкинского  района  к работе

в отопительном периоде 2018-2019 годов

1. Цель программы.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

2.1. Полномочия комиссии:

Комиссия организует:

- работу по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом ТМС, топливом и химическими реагентами.

Оценка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии определяется не позднее 15 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке Администрацией Пустошкинского района.

Проверка выполнения потребителями тепловой энергии требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 (далее Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

2.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения  № 1 к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций Пустошкинского района к работе в отопительный период 2018-2019 годов. Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения  № 1 к настоящей Программе, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в администрацию Пустошкинского района

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 2 к  Программе проверки готовности теплоснабжающих организаций Пустошкинского района к работе в отопительный период 2018-2019 годов (приложение № 3 к настоящему постановлению Администрации района).

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 к  Программе проверки готовности теплоснабжающих организаций Пустошкинского района к работе в отопительный период 2018-2019 годов (приложение № 3 к настоящему постановлению Администрации района).

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к  Программе проверки готовности теплоснабжающих организаций Пустошкинского района к работе в отопительный период 2018-2019 годов (приложение № 3 к настоящему постановлению Администрации района)

и выдается администрацией Пустошкинского района  (далее – администрацией), образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются руководителем  Администрации  района в зависимости от особенностей климатических условий.

Приложение №1

к «Программе проведения проверки готовности

потребителей тепловой энергии Пустошкинского района

к работе в отопительном периоде 2018-2019 годов»

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4)  выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в Приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований,  указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения № 1.

Приложение  № 5

к постановлению  Администрации

Пустошкинского района

| от | 20.06.2018 г. | № | 72 |
| --- | --- | --- | --- |

ПЛАН – ГРАФИК

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства

и социальной сферы Пустошкинского района к работе

в осеннее - зимний период 2018-2019 гг.

МП «Служба заказчика Пустошкинского района (Управляющая компания)»,

ответственный А.М. Павлов

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнить работы по частичному ремонту участка кровли дома № 100, по ул. Революции | 3-4 квартал | Средства населения на содержание и текущий ремонт |
| 2. | Выполнить работы по замене запорной арматуры на системе отопления в тепловом узле дома № 34 по ул. Октябрьская | 3-4 квартал | Средства населения на содержание и текущий ремонт |
| 3. | Выполнить работы по частичному ремонту участка кровли дома № 34, по ул. Литвиненко | 3-4 квартал | Средства населения на содержание и текущий ремонт |
| 4. | Выполнить работы по частичному ремонту участка кровли дома № 22, по ул. Октябрьская | 3-4 квартал | Средства населения на содержание и текущий ремонт |
| 5. | Выполнить работы по частичному ремонту участка кровли дома № 23, по ул. Заречная | 3-4 квартал | Средства населения на содержание и текущий ремонт |
| 6. | Прочистка и ремонт печных труб дома № 3, по ул. Рощупкина | до 1 октября 2018 года | Средства населения на содержание и текущий ремонт |
| 7. | Подготовить к зиме системы центрального отопления, холодного водоснабжения жилых домов, произвести ремонт, регулировку, опрессовку и гидравлическое испытание системы отопления благоустроенных домов | до 1 сентября 2018 года | Средства населения на содержание и текущий ремонт |
| 8. | Выполненить работы по ремонту плоской кровли дома № 54, по ул. Октябрьская | 3-4 квартал | Средства населения на содержание и текущий ремонт |
| 9. | Выполнить работы по прочистке печных труб (по заявкам населения) | 3 квартал | Средства населения на содержание и текущий ремонт |
| 10. | Проверка и ремонт оконных и дверных проёмов в подвалах МКД | 3-4 квартал | Средства населения на содержание и текущий ремонт |
| 11. | Замена прибора учета тепловой энергии дома № 34 по ул. Октябрьская | 3 квартал | Средства населения на содержание и текущий ремонт |
| 12. | Выполнить работы по замене запорной арматуры на системе отопления дома № 41 по ул. Октябрьская | 3-4 квартал | Средства населения на содержание и текущий ремонт |
| 13. | Проверка общедомового электрооборудования, проведение необходимого ремонта | 3-4 квартал | Средства населения на содержание и текущий ремонт |
| 14. | Проверка приборов учета тепловой энергии дома № 33,35,37,39,41,53,53/28, 34А по ул. Октябрьская | 3 квартал | Средства населения на содержание и текущий ремонт |
| 15 | Проверка приборов учета тепловой энергии дома № 2 по ул. Московское шоссе | 3 квартал | Средства населения на содержание и текущий ремонт |
| 16. | Проверка приборов учета тепловой энергии дома № 25,36,38 по ул. Литвиненко | 3 квартал | Средства населения на содержание и текущий ремонт |
| 17. | Замена коньков дома № 26 по ул. Октябрьская | 3 квартал | Средства населения на содержание и текущий ремонт |
| 18. | Ремонт печных труб дома № 26 по ул. Октябрьская | до 1 октября 2018 | Средства населения на содержание и текущий ремонт |

Приложение № 6

к постановлению  Администрации

Пустошкинского района

| от | 20.06.2018 г. | № | 72 |
| --- | --- | --- | --- |

ПЛАН - ГРАФИК РЕМОНТА

котельных МП "Пустошкинские теплосети" по подготовке

к отопительному сезону 2018 – 2019 г.г.

МП "Пустошкинские теплосети", ответственный – Ю.А. Давыдов

| - Мероприятия | - Срок исполнения | - Источник - финансирования | - Ответственный | - Примечание, - сумма - тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Котельная №6 - ( на щепе) - Техническое обслуживание - механизмов топливоподачи, - источника резервного энергоснабжения. - Ремонт гидроагрегата котла - № 2. - Ремонт тепловых камер (6 шт.) - Очистка котлов, теплообменников - Техническое обслуживание - гидроагрегатов, насосов, дымососов, вентиляторов - Техническое обслуживание - электрооборудования. - Техническое обслуживание и ремонт фронтального погрузчика. - Поверка манометров. - Ремонт гидроагрегата котла №1. - Опрессовка котлов. - Итого по котельной - Собственные средства: - Субсидирование: | - Май-июнь | - Собств. - средства, - субсидирование | - Иванов В.Я. | - 140,00 |
| - Котельная №9 - Частичный ремонт кровли, штукатурка фасада. - Смазка подшипников э/д - Замена набивки насосов. - Поверка манометров. - Ремонт освещения. - Чистка котлов - Опрессовка котлов - Проверка химводоподготовки - Итого по котельной - Собственные средства: - Субсидирование: | - Май-июнь | - Собств. - средства, - субсидирование | - Горинов Б.В. | - 60.00 |
| Котельная №12 - Чистка котлов - Чистка дымоходов - Ремонт насосов - Замена дымососов - Ремонт дымоходов. - Ремонт эл.оборудования с частичной заменой электропроводки. - Поверка манометров. - Смазка подшипников э/д - Промывка теплообменников - Опрессовка котлов - Проверка химводоподготовки - Очистка и опресовка теплообменников. - Итого по котельной - Собственные средства: - Субсидирование: | - Май-июнь | - Собств. - средства, - субсидирование | - Горинов Б.В. | - 225,00 |
| Котельная д. Сергейцево Ремонт теплотрассы. Замена ветхих трубопроводов и запорной арматуры. Прочистка котлов. Прочистка дымоходов. Смазка э/д и насосов. Косметический ремонт. Поверка измерительных приборов. Проверка химводоподготовки Монтаж узла учета тепловой энергии. - Итого по котельной - Собственные средства: - Субсидирование: | - Май-сентябрь | - Собств. - средства, - субсидирование | - Иванов В.Я | - 35,00 |
| Котельная д.Гультяи Прочистка котлов Прочистка дымоходов Оштукатуривание дымоходов. Смазка и ТО э/д., замена набивки насосов. Опрессовка котлов Поверка измерительных приборов. Проверка химводоподготовки Монтаж узла учета тепловой энергии. - Итого по котельной - Собственные средства: Субсидирование: | - Май-июнь | - Собств. - средства, - субсидирование | - Горинов Б.В. | - 55.0 |
| Котельная д.Забелье Прочистка дымоходов Обслуживание э/д и насосов, запорной арматуры. Производство ремонта здания котельной согласно обследованию специализированной организацией. Очистка и ремонт дымоходов Замена дымососа. Ремонт котлов. Поверка манометров приборов. Проверка химводоподготовки Опрессовка котлов. Монтаж узла учета тепловой энергии. - Итого по котельной - Собственные средства: - Субсидирование: | - Июль -август | - Собств. - средства, - субсидирование | - Горинов Б.В. | - 2600,00 - 150,00 - 2600,00 |
| Котельная д. Вербилово Очистка котлов и дымоходов с частичной разборкой и необходимым ремонтом. Обслуживание э/д и насосов. Опрессовка котлов Косметический ремонт. Поверка манометров приборов. Проверка химводоподготовки - Итого по котельной - Собственные средства: - Субсидирование: | - Июль - сентябрь | - Собств. - средства, - субсидирование | - Иванов В.Я | - 46.00 |
| Котельная ПМК Ремонт остекления окон. Очистка котлов и дымоходов с частичной разборкой и необходимым ремонтом. Побелка котлов. Обслуживание э/д и насосов Ремонт бытовых помещений, частичная замена электропроводки. Замена электрорубильника. Ремонт запорной арматуры. Опрессовка котлов. Реконструкция теплотрассы. Опресовка теплотрассы. Поверка манометров приборов. - Итого по котельной - Собственные средства: Субсидирование: | - Июнь - август | - Собств. - средства, | - Иванов В.Я | - 150,00 |
| Котельная ДРСУ Очистка котлов и дымоходов, Ремонт дымоходов. Ремонт котлов. Обмуровка котлов Обслуживание э/д и насосов Поверка манометров приборов. - Проверка химводоподготовки. Опрессовка котлов - Итого по котельной - Собственные средства: Субсидирование: | - Май-сентябрь | - Собств. - средства, - субсидирование | - Горинов Б.В. | - 120,00 |

Приложение  № 7

к постановлению Администрации

Пустошкинского района

| от | 20.06.2018 г. | № | 72 |
| --- | --- | --- | --- |

ПЛАН - ГРАФИК

мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний

период 2018 - 2019 г.г.

| Мероприятия | Сроки исполнения | Источник финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Гостиница Косметический ремонт номеров Замена окон, блоков на пластиковые - 3 шт. | август июль | Собственные средства Собственные средства | Абрикосова Л.Б. зав. гостиницей Абрикосова Л.Б. зав. гостиницей |
| Городская баня Косметический ремонт моечного отделения, парилки, раздевалки. Замена вышедшей из строя запорной арматуры Промывка и гидравлитечкое испытание системы отопления Заготовка дров - 400 куб. м. | сентябрь июль сентябрь постоянно | Собственные средства Собственные средства Собственные средства Собственные средства | Кудрявцева Л.Е. мастер Лукьянов Н.С. гл. инженер Лукьянов Н.С. гл. инженер Лукьянов Н.С. гл. инженер |
| Автобаза Подготовка техники к работе в осенне-зимний период Заготовка дров-50м3 | сентябрь-октябрь сентябрь | Собственные средства Собственные средства | Лукьянов Н.С. гл. инженер Лукьянов Н.С. гл. инженер |

# Приложение № 8

к постановлению Администрации

Пустошкинского района

| от | 20.06.2018 г. | № | 72 |
| --- | --- | --- | --- |

График

проведения проверок объектов социально – культурной сферы Пустошкинского района, многоквартирных домов и прочих потребителей тепловой энергии, подключенных к системе центрального теплоснабжения.

| № п/п | Наименование потребителя | Фактический адрес | Руководитель | Дата проверки | Ответственный представитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Пустошкинского района | ул. Революции, д.39 | Жуков Ю.В. | 03.08.18г. | Директор МП Давыдов Ю.А. |
| 2 | Администрация городского поселения "Пустошка" | ул. Революции, д.39 | Тарбенок Е.А. | 03.08.18г. | Директор МП Давыдов Ю.А. |
| 3 | МУП "Пустошкинская Аптека" | ул. Октябрьская д.41 | Базылевич Т.И. | 18.07.18г. | Гл. инженер МП Григорьев А.И. |
| 4 | ООО «БалтИнвестГрупп» | ул. Заречная 22а | Зауст С.А. | 15.08.18г. | Мастер Иванов В.Я. |
| 5 | МУП «Горкомхоз» | ул. Советская д. 13 | Костин А.В. | 15.08.18г. | Мастер Иванов В.Я. |
| 6 | МП "Служба заказчика Пустошкинского района" (управляющая компания) | ул. Революции д.20 | Павлов А.М. | 15.08.18г. | Мастер Иванов В.Я. |
| 7 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | ул. Октябрьская 55 | Шерстобитов С.В. | 15.08.18г. | Мастер Иванов В.Я. |
| 8 | Главное государственное управление юстиции Псковской области | ул. Октябрьская д. 61 | Шерстобитов С.В. | 15.08.18г. | Мастер Иванов В.Я. |
| 9 | ФГБУ "ФКП Росреестра" | ул. Революции, д.39 | Кофиади А.Х. | 18.07.18г. | Гл. инженер МП Григорьев А.И. |
| 10 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Псковской области | ул. Октябрьская д.57 | Лазукина М.А. | 15.08.18г. | Мастер Иванов В.Я. |
| 11 | ООО «Атлантис» | ул. Октябрьская д.53/28 | Осипов А.Л. | 16.08.18г. | Мастер Иванов В.Я. |
| 12 | ООО «Продторг» | ул. Железнодорожная д.16 | Исаченков В.Н. | 16.08.18г. | Мастер Иванов В.Я. |
| 13 | Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Пустошкинском районе | ул. Первомайская д.21 | Соловьёва Л.А. | 18.07.18г. | Мастер Горинов Б.В. |
| 14 | МП Пустошкинского района "Редакция газеты "Вперед" | ул. Революции д.20 | И.о. Трофимова Л.В. | 15.08.18г. | Мастер Иванов В.Я. |
| 15 | Отделение полиции по Пустошкинскому району МО МВД РФ "Себежский" | пер.Революции 4а | Карандашев А.И. | 18.07.18г. | Мастер Горинов Б.В. |
| 16 | Псковское отделение № 8630 ПАО " Сбербанк России" | ул. Октябрьская д.41 | Вилитенко Е.А. | 16.08.18г. | Мастер Иванов В.Я. |
| 17 | МБОУ "Пустошкинская сельская общеобразовательная школа" | д. Вербилово | Лоборев С.Ф. | 17.08.18г. | Мастер Иванов В.Я. |
| 18 | Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области | ул. Октябрьская д.57 | Валиулина В.Г. | 16.08.18г. | Мастер Иванов В.Я. |
| 19 | Управление судебного департамента в Псковской области | ул. Октябрьская д. 61 | Морозов Н.В. | 16.08.18г. | Мастер Иванов В.Я. |
| 20 | Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области в Невельском, Усвятском, Пустошкинском, Себежском районах | ул. Октябрьская д.57 | Хомутова Г.И. | 18.07.18г. | Гл. инженер МП Григорьев А.И. |
| 21 | Управление Федеральной службы государственной регистрации,кадастра и картографии по Псковской области" | ул. Революции, д.39 | Аршинов В.В. | 03.08.18г. | Директор МП Давыдов Ю.А. |
| 22 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования для детей" | ул. Октябрьская д.34а | Тафий А.М. | 15.08.18г. | Мастер Иванов В.Я. |
| 23 | МБУК "Пустошкинский районный Центр культуры" | ул. Октябрьская 55 | Александрова Т.Ю. | 17.08.18г. | Мастер Иванов В.Я. |
| 24 | Государственное казенное учреждение Псковской области "Центр занятости населения Пустошкинского района" | ул. Первомайская д.21 | Фёдорова А.М. | 18.07.18г. | Мастер Горинов Б.В. |
| 25 | МБОУ "Пустошкинский центр образования" | ул. Революции, д.59 | Бугрякова О.В. | 18.07.18г. | Мастер Горинов Б.В. |
| 26 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области "Новосокольническая межрайонная больница" | ул. Октябрьская д.10 | Каскевич А.П. | 17.08.18г. | Мастер Иванов В.Я. |
| 27 | Государственное казённое учреждение социального обслуживания "Центр социального обслуживания" Пустошкинского района | ул. Первомайская д.21 | И.о. Путякова Л.А. | 18.07.18г. | Мастер Горинов Б.В. |
| 28 | Государственное бюджетное учреждение Псковской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области" | ул. Октябрьская 16а | Хиндристанский Д.А. | 04.08.18г. | Директор МП Давыдов Ю.А. |
| 29 | Управление Федерального казначейства по Псковской области | ул. Октябрьская 28 | Губин Д.Г. | 03.08.18г. | Директор МП Давыдов Ю.А. |
| 30 | МП «Пустошкинские теплосети» | ул. Октябрьская 16а | Давыдов Ю.А. | 18.07.18г. | Гл.инженер МП Григорьев А.И. |
| 31 | Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком" | ул. Октябрьская 40 | Романов Е.В. | 18.07.18г. | Гл. инженер МП Григорьев А.И. |
| 32 | Федеральное Государственное Унитарное предприятие "Почта России" | ул. Октябрьская 40 | Марков А.В. | 18.07.18г. | Гл. инженер МП Григорьев А.И. |
| 33 | Невельское РАЙПО | ул. Октябрьская 59 | Мурашкин М.Ф. | 18.07.18г. | Гл.инженер МП Григорьев А.И. |
| 34 | ООО «Морена» | ул. Октябрьская д.57 | Свиридова И.В. | 18.07.18г. | Гл. инженер МП Григорьев А.И. |
| 35 | ИП Шкенсберга М.В. | ул. Октябрьская д.57 | Шкенсберга М.В. | 18.07.18г. | Гл. инженер МП Григорьев А.И. |
| 36 | АО «Пустошкинское ДЭП» | Московское шоссе | Юринов Н.И. | 19.07.18г. | Мастер Горинов Б.В. |

Многоквартирные жилые дома

| № п/п | Населенный пункт | Адрес | количество квартир в МКД | Дата проведения обследования | ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Пустошка | ул. Литвиненко, д. 25 | 18 | 23.08.2018 | мастер МП «Теплосети» Горинов Б.В. |
|  | г. Пустошка | ул. Литвиненко, д. 32а | 22 | 23.08.2018 | мастер МП «Теплосети» Горинов Б.В. |
|  | г. Пустошка | ул. Литвиненко, д. 34 | 24 | 23.08.2018 | мастер МП «Теплосети» Горинов Б.В. |
|  | г. Пустошка | ул. Литвиненко, д. 36 | 50 | 23.08.2018 | мастер МП «Теплосети» Горинов Б.В. |
|  | г. Пустошка | ул. Литвиненко, д. 38 | 60 | 23.08.2018 | мастер МП «Теплосети» Горинов Б.В. |
|  | г. Пустошка | ул. Октябрьская, д. 33 | 24 | 29.08.2018 | мастер МП «Теплосети» Иванов В.Я. |
|  | г. Пустошка | ул. Октябрьская, д. 35 | 40 | 29.08.2018 | мастер МП «Теплосети» Иванов В.Я. |
|  | г. Пустошка | ул. Октябрьская, д. 37 | 45 | 29.08.2018 | мастер МП «Теплосети» Иванов В.Я. |
|  | г. Пустошка | ул. Октябрьская, д. 39 | 60 | 29.08.2018 | мастер МП «Теплосети» Иванов В.Я. |
|  | г. Пустошка | ул. Октябрьская, д. 41 | 75 | 29.08.2018 | мастер МП «Теплосети» Иванов В.Я. |
|  | г. Пустошка | ул. Октябрьская, д. 34 | 45 | 29.08.2018 | мастер МП «Теплосети» Иванов В.Я. |
|  | г. Пустошка | ул. Октябрьская, д. 34а | 61 | 29.08.2018 | мастер МП «Теплосети» Иванов В.Я. |
|  | г. Пустошка | ул. Октябрьская, д. 53 | 36 | 29.08.2018 | мастер МП «Теплосети» Иванов В.Я. |
|  | г. Пустошка | ул. Октябрьская, д. 53/28 | 46 | 29.08.2018 | мастер МП «Теплосети» Иванов В.Я. |
|  | г. Пустошка | ул. Октябрьская, д. 54 | 90 | 29.08.2018 | мастер МП «Теплосети» Иванов В.Я. |
|  | г. Пустошка | ул. Московское шоссе, д. 2 | 90 | 31.08.2018 | мастер МП «Теплосети» Горинов Б.В. |
|  | г. Пустошка | ул. Московское шоссе, д. 3 | 5 | 30.08.2018 | мастер МП «Теплосети» Горинов Б.В. |
|  | г. Пустошка | ул. Заречная, д. 23 | 12 | 03.09.2018 | мастер МП «Теплосети» Иванов В.Я. |
|  | г. Пустошка | ул. Заречная, д. 19 | 12 | 03.09.2018 | мастер МП «Теплосети» Иванов В.Я. |
|  | г. Пустошка | ул. Заречная, д. 21 | 12 | 03.09.2018 | мастер МП «Теплосети» Иванов В.Я. |
|  | д. Сергейцево | ул. Центральная, д. 14 | 16 | 03.09.2018 | мастер МП «Теплосети» Иванов В.Я. |
|  | г. Пустошка | ул. Арбузова | 4 | 03.09.2018 | мастер МП «Теплосети» Иванов В.Я |
|  | д. Вербилово | д. Вербилово, д. 5 | 27 | 03.09.2018 | мастер МП «Теплосети» Иванов В.Я. |
|  | д. Вербилово | д. Вербилово, д. 6 | 27 | 03.09.2018 | мастер МП «Теплосети» Иванов В.Я. |