МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № 1

на выполнение текущего ремонта

«12»апреля 2011 г.

Муниципальное учреждение «Пустошкинская центральная районная больница», именуемая в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Козырева Владимира Григорьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-44» именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в  лице Капралова Сергея Николаевича, действующего  на основании Устава с другой стороны, в соответствии с протоколом единой комиссии № 0157300008311000010-1  от 04 апреля 2011 г  заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет  муниципального контракта.

1.1.«Заказчик» сдает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению текущего ремонта палаты противошоковых мероприятий зля постращавших в ДТП, согласно  графика  производства работ  предоставляемого Подрядчиком в течение 3-х дней после заключения контракта.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Контракта собственными силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с техническим заданием.

1.3.Подрядчик обязуется завершить работы в сроки, оговоренные в п.3.1. контракта

2.  Стоимость работ

2.1.Цена контракта определена решением единой комиссии / протокол № 0157300008311000010-1 от «04» апреля 2011 г/. и составляет 127300 руб./ сто двадцать семь тысяч триста рублей/

2.2Стоимость работ по настоящему контракту является фиксированной на весь период выполнения работ.

2.3.Оплата выполненных работ производится  путем безналичного перечисления  денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Авансовый платеж составляет 30% от стоимости муниципального контракта. Окончательный расчет производится в течение 20 банковских дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки  выполненных работ.

2.4.В цену контракта входят расходы на доставку строительных материалов, оборудования Подрядчика, уборку  и вывоз строительного мусора, уплату налогов , сборов и других обязательных платежей.

3.Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ - в течение 20 календарных дней с момента подписания сторонами муниципального контракта.

3.2.На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

4.Порядок приемки работ

4.1. Муниципальный заказчик осуществляет приемку выполненных работ в течение 5 дней после их завершения .

4.2. Работы считаются принятыми с момента подписания акта приемки-сдачи выполненных работ обеими сторонами.

При отказе от подписания акта приемки-сдачи выполненных работ какой либо из сторон об этом делается отметка в акте.

5.Обязательства сторон

5.1.Обязательства Подрядчика:

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательство:

-выполнить работы в  объемах и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать работы Заказчику в установленный срок

-разработать проектно-сметную документацию в соответствии с заданием;

-представить разработанную проектно-сметную документацию заказчику;

-при завершении проектных работ представить Муниципальному заказчику  документацию на бумажных носителях, в составе  и объемах, предусмотренных техническим заданием, и условиями настоящего Муниципального контракта с приложением акта приемки-сдачи выполненных работ;

-за счет своих сил и средств  своевременно устранять недостатки, выявленные в процессе приемки результатов выполнения работ и при проведении проверок, осуществляемых в ходе выполнения работ.

Обеспечить:

-производство работ в полном соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами;

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемки работ и в течении гарантийного срока эксплуатации объекта;

-должен нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

-выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.2.Обязательства Заказчика:

5.2.1.До начала производства работ передать Подрядчику утвержденную в установленном порядке проектную документацию.

5.2.2.Осуществлять технический надзор в течение всего периода выполнения работ.

5.2.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.Гарантии качества по сданным работам

6.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, оборудование и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

6.2.Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору, входящих в него инженерных систем, материалов и работ на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьими устанавливается 5 лет с даты подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ.

6.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроки их устранения. Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок продлевается в этом случае соответственно на период устранения дефектов.

6.4.Указанные гарантии не распространяются лицами.

7.Ответственность сторон

7.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом в срок, указанный в п.3.1, муниципальный заказчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня следующего после истечения срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости невыполненных работ. Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка  исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны.

7.3. Подрядчик несет имущественную ответственность за качество выполненных работ, оговоренные настоящим муниципальным контрактом.

За не выполнение или выполнение работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан возместить стоимость выше указанных работ и стоимость  израсходованных материалов на них.

Указанное содержание производится путем уменьшения суммы ближайшего платежа на сумму неустойки.

7.4.В случае просрочки муниципальным заказчиком обязательств по обеспечению расчетов за выполнение работы в срок, указанный в п.2.3. настоящего контракта. Подрядчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости неоплаченных работ.

Муниципальный заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине второй стороны.

7.5.Уплата неустойки, а также возмещение убытков  не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту.

8.Срок действия контракта

8.1.Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств .

9.Порядок решения споров

9.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются путем переговоров, в случае если стороны не придут к соглашению дело подлежит разрешению в Арбитражном суде Псковской области.

10.Изменения и расторжение контракта

10.1.Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2.Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.Прочие условия

Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

12.Адреса, реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| МУ «Пустошкинская ЦРБ» 182300, Псковская область, г.Пустошка, ул.Октябрьская,10 ИНН 6019001513 КПП 601901001 Р/сч 40204810400000000020 ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской области г.Псков БИК 045805001 ОКПО 01941012 ОКОНХ 91511 | ООО «СМУ-44» 182100, Псковская область, г. Великие - Луки, ул. Гастелло,21 ИНН 6025030657 КПП 602501001 Р/сч 40702810600000000976 ОАО КБ «ВАКОБАНК» г. Великие - Луки БИК 045853774 ОКПО 84289448 ОГРН 1086025001534 |
| Главный врач _______________В.Г.Козырев | Директор ___________________Капралов С.Н. |